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	项目名称
	大冶公司水泥立磨喂料部分改造

	项目地点
	华新水泥（大冶）有限公司厂内

	招选启动时间
	2026年6月
	报价方式
	系统内进行

	工程类别
	土建钢结构施工
	联合体投标
	否

	现场踏勘
	必须&自行组织
	投标有效期
	90天（合同生效之日起）

	联系人-商务
	采购-刘红珍（13872067403、liuhongzhen@huaxincem.com）

	联系人-技术/现场
	华新水泥（大冶）有限公司---夏斌华-18872752610
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[bookmark: _Toc105879762]第一部分  招选信息
[bookmark: _Hlk223337037]一、工程概况
1、 工程项目说明：大冶公司水泥立磨喂料部分改造（详见设计图纸）
施工区域：水泥立磨
注：招选单位应向应选单位提供的有关现场的现有相关数据和资料，对应选单位据此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
2、现场施工条件：招选单位/下属工厂提供电源和水源并按使用量收取费用（价格以本公司对外购买结算均价为准），由中选单位自行接线接管并负责工作区域的人身和设备安全及环境保护等一切相关责任。
3、招选内容及分项组成：供货明细及施工内容以附件报价表为准（详见图纸及相关说明）。


注：应选总价包干，包含但不仅限于：人工费、材料费、措施费、机械费、管理费、利润、规费、税费、转运费、临时设施费、成品保护、检验检测费、高处作业费、吊装费、环境监测费等一切费用。应选单位应全面考虑本工程可预见的相关费用，风险自行承担。
此项目清单内的单价只适用本合同内工程量，合同外增加的工作内容及工程量另行协商。
4、材料供应：本工程所需材料由乙方自行采购（如果甲供已备注说明除外），其相关设备及材料均需在甲方指定地点堆放。（工程必须使用华新集团下的商砼 砖 水泥等一切自营产品）
5、工程质量要求：
5.1 项目的总体要求及细化指标：按图施工 按期完工
5.2应选单位需提交：技术评审资料清单，插入附件，可多个文件；
5.3本工程按国家现行验收规范、施工图纸和技术要求100%合格，若一次性验收不合格则按合同工程总价的3%处以罚款。
验收标准（插入附件）
6、工程工期要求：30天。因乙方原因延误工期，每延误一天，业主按合同总价的1‰向乙方收取逾期补偿金。 
7、验收及付款：无预付款。采取7.1的方式进行项目验收及结算
7.1一次性验收：在工程竣工、验收合格并提交工程竣工验收资料后，同时提供合同总金额80%的增值税专用发票，甲方办理预竣工结算，支付至合同总金额80%。
7.2分阶段验收：按照项目进展计划，定期按照合同要求的施工节点及现场完成进展进行验收（包含工作内容及质量），符合要求的前提下，提供与支付进度款相对应金额的增值税专用发票，进行该阶段的结算及货款支付。整体项目验收合格后进行竣工结算。
注：在出具造价审核结论之前，不得支付超过合同总金额80%。在出具造价审核结论之后，根据结论结果开具对应尾款发票办理正式竣工结算，支付至结算总额的95%。结算总额5%为合同质保金，在质保期满后无任何质量问题，甲方在一个月内付清质保金。合同工程保修期开始时间为合同工程办理竣工结算之日算起。
8、工程资金来源：自筹资金。
9、原则上招选仅进行一轮报价，最终价格通过竞拍进行确认。
10、本项目合同模版及相关条款见附件（插入合同模版）


    
二、应选单位应具备的资格
1、应选单位在中国境内注册的独立法人，没有处于被责令停业、取消投标资格、财产被接管/冻结及破产等状态，且近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；
2、应选单位应具有企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效资质；并可开具增值税专用发票的一般纳税人；
3、特殊资质要求：应选单位须取得建筑工程施工总承包贰级及钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证；
4、应选单位的最低注册额度为500万元人民币, 并尽可能提供近三年经审计的财务报表；
5、应选单位能开具合法有效的建筑业发票。

三、相关要求
1、（如首页有要求）应选单位需进行现场勘探，实地沟通、了解工作场地的实际状况，以便编制该项目的技术方案（包含但不仅限于施工组织设计、专项安全施工、安装工程、设备&人员配置等），同时保证报价的准确性和可信性；报价时需上传经工厂签订确认的现场勘探单方可视为有效报价；
2、处罚条款：如竞拍中选供应商拒绝确认价格或签订合同，一年内不予参与公司内采购业务的应选或竞拍。

四、附件清单
根据实际情况插入或列出，如报价表、图纸、合同模版（用户填报，与标书保持一致）等







第二部分  应选守则
1、遵循公开、公平、公正和诚实守信原则，不搞暗箱操作。
2、遵守保密原则，参与招选的人员，不得将招选机密透露给应选人或相关单位和个人。
3、公司参与招选的人员与应选人有利害关系的，应主动提出回避，不得参与此项目的招应选活动。
4、应选人不得相互串通作弊，哄抬或压低应选报价，不得以他人名义应选或者以其他方式弄虚作假。
5、禁止应选人向公司参与招选的人员行贿。
6、应选人必须接受招选人的全部招选条件，应选文件和材料必须真实可靠，不得随意更改或撤消。

公司纪委监察室举报/联系方式：投诉电话：027-87773971、13597613266；邮箱：jj@huaxincem.com；通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦；收件单位：华新水泥股份有限公司纪委监察室；邮编：430205。


第三部分  应选人须知
（应选人须认真阅读本须知后，方可应选）
1、应选人必须是在中国国内正式注册，具有独立法人地位的公司（企业），同意招应选文件内容。若应选方代表为非法人代表，需由法人代表出具委托授权书予以授权，否则招选方不予受理。
2、应选单位应是具有较强实力、能提供保障供应的经营单位，在经营过程中信誉良好、无违法经营和无不正当竞争行为。
3、我公司不接受电话、传真、电报、电子邮件、口头等其他方式应选，仅接受网上应选。
4、应选人须了解我公司的要求，仔细研究招选文件，如对上述文件有不清楚、不明了的地方，可在应选时间截止前向我公司问询，但我公司只提供与招选有关的必要资料。应选人在应选时间截止前，发现报价或质量指标填写有误或需重新报价者，可修改报价表。如发生多次上传，系统只能读取最后一次上传的有效文件。应选时间截止后，应选人不可报价或修改报价表
5、应选人须认真、全面、真实填写应选文件规定的内容，如果仅部分填写或填写不清楚，即视为放弃应选。
6、应选人如未能在报价截止时间前，获得入围资格并在网上上传相关应选文件，即视为放弃本次应选。
7、应选人在我公司网上投投标平台注册成功并通过资质审核后对招选物资进行网上报价，若提交的资质不符合要求，则不能入围，进入到报价环节（即无法看到招选文件）。
8、在应选截止日期前我公司所有人员均查看不了报价信息。
9、我公司将于应选截止日期之后分别对所有应选人的应选书进行现场网上开启。应选截止时间详见招标公告。
10、在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
11、我公司有权要求应选人对应选文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，并将根据应选人的企业信誉、服务能力、服务质量和价格水平等因素进行综合评价和复审，选定综合实力最优供应商作为应选中标单位。
12、我公司将及时将最终选定结果通知中选人，中选人接到中选通知书后需及时与我公司办理合同签订事宜。
13、无论中选与否，应选人均须自行承担参加应选有关的全部费用。
14、谢绝在应选过程中使用电子章。
15、如应选单位与本公司员工具有关联关系，应如实申报（其相关内容见下表），如未申报，等同于应选单位承诺与本公司及其下属所有分子公司的工作人员不存在关联交易，并承担因此带来的一切损失及法律责任。
	关联人
	姓 名
	
	单 位
	
	职 务
	

	
	性 别
	
	年龄
	
	与关联交易关系人关系
	

	
	与关联交易关系人关系
	

	关联交易关系人与从业单位的关系
	A．独资  B．挂靠  C．参股  D．中介  E．个体

	在本公司关联交易情况
	物资采购
	

	
	产品销售
	

	
	工程项目
	

	
	运输服务
	

	
	其他方面
	

	备注
	


16、本招选书解释权属我公司。



第四部分  安全环保要求
1、应选单位应当依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，以及承包合同和安全生产管理协议的约定，组织施工作业，确保安全生产。
2、禁止应选单位转包其承揽的外包工程。
3、应选单位应全面承担所属人员安全管理的责任与义务。其项目组主要成员（如生产负责人、安全工程师、安全员、设备维修等特种作业人员等）必须持证上岗，且在现场工作。并提供入场作业员工工伤保险或意外伤害险证明以及相关资质证件。
16、应选单位的项目负责人必须具备在有效期范围内的非煤矿山类《安全管理资格证》，并以项目经理的身份负责过类似工程项目。
4、应选单位应当根据项目的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员。
5、应选单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，定期排查并及时治理事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。
6、应选单位发现事故隐患后应当立即治理；不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包方协商解决，消除事故隐患。
7、应选单位应当接受发包方组织的安全生产培训与指导，加强对本单位从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能。
8、应选单位应当统一组织编制外包工程应急预案。按照国家有关规定和应急预案的要求，分别建立应急救援组织或者指定应急救援人员，配备救援设备设施和器材，并定期组织演练。
9、应选单位发生事故后，应当立即如实地向招选单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。
10、应确保周围建筑设施和人员的绝对安全，如因应选单位责任造成人员伤亡或造成财产损失，由应选单位承担一切经济损失和法律责任。
11、应选单位需认同华新的核心价值观，遵守公司《健康安全协议》（详见以下插入附件），其中承接运输业务的需遵循物流类协议、其他服务（不含运输）类型业务需遵循生产现场作业类协议、如服务内容包含作业类和运输类（如开采全外包）则需要同时遵循以下两类协议。



[bookmark: _MON_1810626838]     
12、应选单位需进行安全资格自评（测评范围及项目详见以下插入附件），如自评得分低于70分，应放弃应选（拟中选的应选单位将由服务工厂组织进行现场评审，合格后方可成为中选方）。


13、双方在开采承包合同以外必须按国家应急管理部门的要求另行签订安全协议（格式必须符合现行国家的相关安全协议模板）。
14、应选单位所使用工程设备必须符合国家排放标准，且安全设施完善，符合华新安全要求。应标文件里面所报设备型号、品牌和已使用年限将作为合同附件之一，并作为中标供应商进场检查依据，如不符合应标文件所报品牌型号等将视为违反合同，将按合同条款予以处罚或终止合同，并扣除合同履约保证金；


第五部分  应选及报价流程
一、注册

二、查阅标书，在网页自行下载授权书、承诺书（模板）后，打印、签字、盖章、扫描。

三、应选单位组织进行现场勘探：
1、招选单位不统一组织勘探以及统一的答疑会。
2、经招选单位允许，应选单位可以勘探为目的进入项目现场，产生的相关费用由应选单位自行承担。应选单位应注意安全以免发生意外，需自行承担勘探现场的相关安全等责任和风险，且不得因此使招选单位承担有关的责任和蒙受损失。




四、应选：
1、将最新有效年检相关资质和盖章后的应选材料（如授权书、承诺书）、现场勘探回执单、
银行回单（如果需要）一并压缩打包（需小于10M）；
2、在华新招标平台完成供应商登录、进入招选公告，点击我要投标、进行应选（上传应选单位打包的应选材料）。

五、等待招标单位进行资质合规性审核，审核通过后，应选单位方可网上报价。如资质审核未通过，可在相应备注栏查看未能入围的原因，按照要求及时补充资质或材料后，可再次提交审核；

六、（招选单位组织）开展应选单位现场调研（可能有）：
1、招选单位统一组织应选单位的现场调研，加深对应选单位的了解（分为商务和现场实地考察两个部分），公平、合理评价应选单位。
2、商务考察：应选单位需实际情况填写本单位的相关信息，并在考察前反馈至招选单位； 
3、现场实地考察： 
(1)应选单位提供目前正在进行的项目清单（包含项目名称、地址、合同方、年产量、业务类型等相关信息），以便招选单位确认考察地点；
(2) 招选单位的考察人员对矿山现场项目进行实地走访，对该项目实施过程中的安全管理、现场管理、生产运行、制度建设、设备配置、维修能力等进行多维度的沟通与交流。
4、无特殊情况，前期已考察的应选单位不需重复再去。

七、准备技术评审资料：应选单位需对招标内容进行响应，编制详细的技术文件。按照第一部分招选信息第五条（工程质量要求）的要求提供相关技术资料，以及资质、业绩等资料，单独压缩打包后成为技术文件上传，以便进行技术合理性评审。
注：如因应选单位自行放入报价文件，导致价格泄露，招选单位不负有任何责任。

八、招选报价：
1、应选单位从网页上下载报价表模板，根据现场勘探的实际情况与本单位的运营模式，按要求仔细填报各项单价及其成本组成明细，并保存报价表的电子档及盖章扫描件两个版本；
2、进行网页报价：点击“我要投标”进入报价系统，只需在网上系统内的表格上填写各分项的含税平均单价。
(1)当网页版与电子版报价信息发生不一致时，以网页版报价信息为准；
(2)每一个工序的包干含税单价均包含：人工费、设备折旧费、设备维修费、燃油消耗费、其他耗材、管理费及税金等一切费用。并在报价时，需将综合管理成本细分至各个分项，保证单项成本合理；
(3)在投标人递交投标书时，招标人视为投标人完全接受招标文件之规定，投标人的报价必须是完全基于招标文件之上进行的。
3、将评审材料（施工技术方案、装备配置、人员组织结构、施工业绩）、报价表（含电子档及盖章扫描件两个版本）等报价附件压缩后同步上传至报价系统中。
注：切莫将与本次项目价格有关文档存留技术标中。
4、报价相关说明：
(1)报价阶段操作复查：报价完成并关闭后,再重新进入招选公告，点击我要投标，进去检查一下，填报是否有误、附件是否上传完毕；
(2) 应选截止时间以挂网截止时间为准，逾期不予受理;
(3) 系统以最后一次报价记录为准；
(4) 如果报价资料超过10M，请将本次报价的技术资料（不涉及到需保密的部分，如企业介绍、企业资质、企业业绩证明等）进行电子投递，发送至商务联系人邮箱。
[bookmark: _GoBack]（5）、根据投标单位上传的施工技术方案及有效的投标文件，以邮件形式通知工厂项目负责人，待项目负责人邮件回复后方可审核通过，进行报价环节。

十、开标：
1、开标由招标单位主持，在华新招投标网上系统进行，投标方不需参与。
2、评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由招选单位组织相关评审委员会进行评审。
3、应选文件有下列情形之一的，由评审委员会初审后按废标处理：
（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（2）应选单位递交两份或多份内容不同的应选文件，或在一份应选文件中对同一应选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按应选文件规定提交备选方案除外）；
（3）应选单位名称或组织结构与资格预审时不一致的；
（4）应选单位以他人的名义应选、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式应选的；
 （5）应选单位的报价明显低于其他应选单位的报价，或者在设有标底时明显低于标底，使其投标报价可能低于其个别成本的，由评审委员会认定为低于成本报价竞标的；
 （6）应选文件载明的检验标准和方法等不符合招选文件的要求或已被废止的；
（7）应选文件附有招选单位不能接受的条件；
（8）应选单位资质在通过资格予审后发生实质性变化的;
（9）应选单位提供的人员或设备配置表不能满足招选单位的生产实际需求，或有可能存在安全隐患的。
4、评审委员会根据规定否决不合格应选单位或者界定为废标后，因有效应选单位不足三家导致使得本次招选活动明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标，实施流标。


十一、澄清：
1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可以要求应选单位对应选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不应该变更招选文件的实质性内容。
2、评审委员会在对实质上响应招选文件要求的投标进行报价评估时，除招选文件另有约定外，将按下述原则进行修正：
（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
（3）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力；
（4）投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑；

十二、评审
1、 采取招选（技术合理性确认）+竞拍（价格竞争）结合的方式确认最终中选单位。
2、 应选单位需在招选阶段上传技术资料，包含但不仅限于安装方案、施工计划、人员&设备配置、所供货设备或材料的详细品牌及参数等。
3、 招选阶段由评审委员会进行技术标的合理性确认。除安全制度是否符合国家地方法规外，还需审核生产组织、施工方案、人员及设备配置等技术资料是否符合工厂的实际需求。如供应商提交资料中存在部分缺失，允许在限定的时间内进行补充。
4、 如技术方案的差异存在对服务价格的影响时，招选单位可发出澄清公告，统一其标准，以示公正性。
5、 评审结果原则上只有合格和不合格两个状态。评审合格（即方案合理、设备参数满足需求等）的应选单位均可进入竞拍环节。
6、 招选阶段，应选单位需在系统中报出承接该项目的意向总价和电子版的分项报价。原则上后续价格不得高于本轮报价。

十三、竞拍
1、 招选单位在确认本项目的竞拍标的价后。再次发出竞拍公告。
2、 应选单位需在要求的时间内，报名且参加竞拍活动
3、参与竞拍的单位应关注竞拍时长、出价次数等限制条件，避免对竞价过程产生不可逆转的影响（具体可参考供应商操作手册）。
4、竞拍过程中，各应选单位所报价格为项目总价，如遇多个服务项目时，将价格差异同比例均摊到各个分项当中，保留2位小数。
竞拍结束后，报价供应商需在1个工作日内确认最终价格，以便后续工作开展。


5、应标供应商在提交投标资料同时支付保证金，金额为5万元，保证金银行回单、投标资料在系统中同步提交。未中标者的保证金，将在中标通知书发出后予以无息退还。
	保证金收款帐号信息

	户    名
	华新水泥（大冶）有限公司  

	收款帐号
	422060710018010029303

	开户银行
	中国交通银行黄石分行下陆支行  

	联系人
	夏斌华-18872752610





[bookmark: _Hlk223337328]十四、中标及合同签订：
[bookmark: _Toc402268788][bookmark: _Toc497828961]1、确定中选单位并通过审批后，招选单位将在华新网上招投标系统上发布中标公示。同时，向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
2、中选单位收到中选通知书后，应根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招选文件，缴纳中选服务费，并按照指定时间、地点与招选单位/下属工厂签订施工合同。
3、中选单位应通过合同方安全资格审核相关内容，必须具备华新水泥股份有限公司《安全生产准入证》。
4、合同签订时的相关条款，中选单位将不作任何修改，若中选单位坚持提出修改，则取消中标人的中标资格。若应选单位认为局部有需要协商的条款，请应选单位在招选答疑时提出，但并不表明招选单位会接受。
5、对恶意投标、中标后不按合同要求完成施工工程的应选单位，招选单位保留通报批评、索赔、罚款和停止合作的行为。



























承   诺   书

华新建材集团股份有限公司：
经仔细阅读和研究贵公司(华新水泥)招选文件（招选编号：********  招选项目标题 ：   ******  ），我方（某某公司）完全接受贵公司全部招选条件，对贵公司招选方式无异议，决定参加应选，并承诺应选书中所有资料真实、有效，并有能力为贵公司提供所需的优质服务。


应选人（盖章）： 

                                   年     月      日













法  人  授  权  委  托 书

华新建材集团股份有限公司：
( *********公司)法定代表人(     )，现委托                  (        )同志为我公司参加贵公司招选活动的委托代理人（招选编号：******** 招选项目标题 ： *************  ），全权负责处理在此应选活动中的一切事宜。
特此声明！

应选单位(盖章)：
法定代表人(签名)：
声明日期：
委托代理人(签名)：
受托日期：
委托代理人资料
姓名：
性别：
职务：
电话：
身份证号码：

附：法人及委托代理人身份证复印件



关联交易承诺书

华新建材集团股份有限公司：
**公司（全称）                          郑重承诺：
在参加贵公司开展的                                    （项
目编号及招选标题）招选活动，与华新建材集团股份有限公司及其下属所有分子公司的工作人员不存在关联交易；如隐瞒不报，一经查处，则严格按照华新建材集团股份有限公司的相关管理制度进行处置，并因此承担带来的一切损失及法律责任！
特此声明！
                                     承诺人：
                                     盖章：
                                     日期：










查勘委托函
华新水泥（大冶）有限公司：
华新水泥（大冶）有限公司立磨喂料部分项目改造即将挂网。兹委托          
单位来现场进行查勘。请渠县公司项目负责人予以确认。
委托单位查勘人员(姓名)：               ，
身份证号：                      
联系电话：               
渠县公司项目负责人确认
(审核并同意施工方案后签字)：            
现场查勘的具体内容包括但不限于以下几点：
1、 对照施工清单对现场施工区域进行查勘；
2、 与渠县工厂项目负责人落实施工方案(如工器具、施工标准、质量控制措施、工期、安全风险评估等)
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		甲方：                   

		 华新水泥（大冶）有限公司

                     



		

乙方： 
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[bookmark: _Toc152766663]第一部分　　协议书



甲方（全称）：                              （以下简称甲方）

乙方（全称）：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 

[bookmark: _Toc152766664]一、工程概况

工程名称：                                      

工程地点：                                      



二、合同工程的承包内容 

填写招选（竞拍）的工作内容。



[bookmark: _Toc152766665]三、合同工期

本合同工程施工总工期为 30 天，具体开工日期以甲方签字确认的开工报告及乙方施工条件验收通过为准。若非乙方原因而影响工期，则经甲方及监理现场代表签证认可后工期顺延。除发生不可抗力或经甲方确认的增加工程量外，乙方不得以任何理由顺延及延误工期。  

乙方应积极配合甲方要求，首先完成需要移交设备安装的施工部位，确保设备安装按期交接。

[bookmark: _Toc152766666]四、质量标准

工程质量标准：按国家现行有关质量标准、验收规范及设计文件要求100%合格。

[bookmark: _Toc152766667]五、合同价款 

本合同工程总价（含税）为： 人民币：XXXX元，即大写： XXXX元整（其中不含税金额  XXXX元，增值税税额 XXXX元，含税金额=不含税金额+增值税税额，税率XX%）。    

本工程合同价为招标施工图工程范围包干价，（包工包料、包质量、包安全文明施工），招标施工图所有工作内容均在合同价内包干（含安全文明施工及其他施工措施费用）。（增项的结算约定根据项目内容及实际审计政策情况另行约定。）具体详见专用条款。分项价格见附件3。  

备注：乙方须能保证现场施工人员配备统一PPE（安全帽、劳保鞋、工作服、护目镜），所有参与高处作业人员必须穿戴全身式安全带。同时做基坑、孔洞类安全防护时，必须是硬质围挡。其次负责周边工农关系的协调，不能影响施工工期，此为乙方责任，每次出现与上述情况不一致的问题则按照《合同附件4：健康安全协议》相关要求扣罚（从工程款中扣除）。



[bookmark: _Toc152766668]六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、本合同《专用条款》；

3、本合同通用条款；

4、招标文件及其附件；

5、图纸及设计要求；

6、工程量清单；

7、投标书及澄清文件；

8、工程报价单或预算书；

9、标准、规范及有关技术文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾之处，以上述文件次序在前者为准。

[bookmark: _Toc534294285][bookmark: _Toc534294756][bookmark: _Toc534294907][bookmark: _Toc534295021][bookmark: _Toc534298585][bookmark: _Toc534298821][bookmark: _Toc152766669]七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

[bookmark: _Toc534294286][bookmark: _Toc534294757][bookmark: _Toc534294908][bookmark: _Toc534295022][bookmark: _Toc534298586][bookmark: _Toc534298822][bookmark: _Toc152766670]八、乙方承诺

1、乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。如甲方发现乙方未按合同约定施工、或施工不符合甲方要求、或质量不符合合同约定，甲方有权拒绝按合同约定支付工程款，甲方无需承担逾期付款的违约责任，但甲方有权追究乙方造成安全、工期、质量等损失的违约责任。

2、甲方有权在通过面谈、考察等形式对乙方安全管理人员进行素质评价，对不能达到甲方要求者不予留用。

3、甲方对现场安全工作不称职的乙方项目经理、安全管理负责人，有权提出撤换指令。

[bookmark: _Toc534294758][bookmark: _Toc534294909][bookmark: _Toc534295023][bookmark: _Toc534298587][bookmark: _Toc534298823][bookmark: _Toc152766671]九、合同生效

合同订立时间：以双方签字盖章时间为准

合同订立地点：湖北省黄石市富池镇袁广良畈村

本合同双方约定由双方法人授权代表签字盖章后生效。 

合同履行过程中，未尽事宜或变更事宜双方协商解决，协商后达成的书面文件作为本合同的补充文件，经签章后与本合同具有同等法律效力。





		甲方：

		    华新水泥（大冶）有限公司

		乙方：

		 





  

法定代表人梅向福：                       法定代表人： 

（或委托代表人）：                （或委托代表人）：



签订时间：                          签订时间：



		开户行：

		黄石市交行下陆支行

		开户行：

		 



		地 址：

		

		地 址：

		 



		账 号：

		22060710018010029303

		账 号：

		 



		税号：

		914202817534106615  

		税号：

		 



		

		

		

		







[bookmark: _Toc534295024][bookmark: _Toc534298588][bookmark: _Toc534298824][bookmark: _Toc152766672]第二部分　　通用条款

[bookmark: _Toc534294287][bookmark: _Toc534294759][bookmark: _Toc534294910][bookmark: _Toc534295025][bookmark: _Toc534298589][bookmark: _Toc534298825][bookmark: _Toc152766673]一、词语定义及合同文件
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　　下列词语除《专用条款》另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，被甲乙双方接受的通用于甲方的建设工程施工的条款。

　　1.2《专用条款》： 是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见，被甲乙双方接受的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3 甲方： 指本合同工程的发包方，承担本合同中规定的全部甲方责任。

　　1.4 乙方： 指本合同工程的工程施工方，承担本合同中规定的全部乙方责任。

　　1.5项目经理：指乙方在《专用条款》》中指定的负责施工管理和合同执行的乙方代表。

　　1.6设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.7监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.8监理工程师：指本工程监理单位委派的实施监理的代表。

　　1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.10合同工程：指甲乙双方在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.11合同价款：指甲乙双方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.12费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

　　1.13工期：指甲乙双方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　1.14开工日期：指甲乙双方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.15竣工日期：指甲乙双方在协议书约定，乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.16图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.17施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.18书面形式：指具有甲方、乙方或双方签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.19违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.20索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1.21不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.22小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计如，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为实现的最后一天，但竣工日期除外。实现的最后一天的截止时间为当日24时。
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合同文件应能相互解释，互为说明。除《专用条款》另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、本合同《专用条款》；

3、本合同通用条款；

4、招标文件及其附件；

5、图纸及设计要求；

6、工程量清单；

7、投标书及澄清文件；

8、工程报价单或预算书；

9、标准、规范及有关技术文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾之处，以上述文件次序在前者为准。
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　　3.1适用法律和法规

　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在《专用条款》中约定。

　　3.2适用标准、规范

　　双方在《专用条款》内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

　　国内没有相应标准、规范的，由甲方按《专用条款》约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
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　　4.1甲方应按《专用条款》约定的日期和套数， 向乙方提供图纸。

　　4.2乙方应做好图纸保密工作，未经甲方同意， 不得将本工程图纸转给第三方。否则所造成的后果由乙方负责。

　　4.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸， 供甲方、监理单位及有关人员进行工程检查时使用。
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　　5.1实行工程监理的工程， 甲方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知乙方。

　　5.2监理单位委派的监理工程师，其姓名、职务、职权由甲方乙方在《专用条款》内写明。

　　5.3甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称甲方代表，其姓名、职务、职权由甲方在《专用条款》内写明，甲方代表与监理工程师职权发生矛盾或不明确时，由甲方予以明确，并以书面形式通知乙方。

5.4合同履行中， 发生影响甲乙双方权利或义务的事件时，监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。

　　5.5除非合同内有明确约定或经甲方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。

　　5.6不实行工程监理的工程， 由甲方派驻施工场地履行合同的代表按合同约定行使职权。
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6.1甲方代表或监理工程师的指令或通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表或监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表或监理工程师的指令应予执行，甲方收到乙方书面确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

6.2乙方认为甲方代表或监理工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方代表或监理工程师提出修改指令的书面报告，甲方代表或监理工程师在收到乙方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表或监理工程师要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表或监理工程师决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的增加工程费用由甲方承担，延误的工期相应顺延。

6.3甲方代表或监理工程师应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务，否则延误的工期相应顺延。

　　6.4如需更换甲方代表或监理工程师，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方；后任者继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

[bookmark: _Toc534294295][bookmark: _Toc534294767][bookmark: _Toc534294918][bookmark: _Toc534295033][bookmark: _Toc534298597][bookmark: _Toc534298833][bookmark: _Toc5971548][bookmark: _Toc152766681]7、项目经理

　　7.1项目经理的姓名、职务在《专用条款》内写明。

　　7.2乙方依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交甲方，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　7.3乙方如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任者继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7.4甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的项目经理。
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　　8.1甲方按《专用条款》约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）办理土地征用、拆迁补偿等工作（含施工临时用地的租用），使施工场地具备施工条件（三通一平），在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至《专用条款》约定地点，保证施工期间的需要；

　　（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场区内主干道；

　　（4）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；

　　（5）组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　（6）协助乙方处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；但文物性保护工作由甲方负责处理并承担有关费用； 

　　（7）甲方应做的其他工作，双方在《专用条款》内约定。 

　　8.2甲方未能履行8.1款各项义务，导致工期延误，合同工期可顺延。 
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　　9.1乙方按《专用条款》约定的内容和时间完成以下工作： 

　　（1）在合同工期内，保质、保量的完成合同工程的施工，并向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 

　　（2）开工前乙方应精心组织施工人员、施工机具进场，并作好科学的安排； 

　　（3）开工前乙方根据工程需要在甲方指定的区域搭建临时设施； 

　　（4）已竣工工程未交付甲方之前，乙方按《专用条款》约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复； 

　　（5）在甲方的协助下做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作； 

（6）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。

（7）乙方负责修建施工场区主干道以外的施工便道、临时通行便道（含临时行车道）及施工辅助设施，并在施工完成后拆除和还原。

　　（8）乙方应做的其他工作，双方在《专用条款》内约定。 

　　9.2乙方未能履行9.1款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。 
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乙方必须按本合同《专用条款》要求的时间内向甲方提出施工组织设计，乙方的施工组织设计一经甲方确认，则可作为甲方和监理单位进行进度的检查、监督的依据。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方应无条件的提出改进措施。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，甲方和监理单位有权提出改进要求或建议。

11、开工及延期开工
　　11.1乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方，48小时以内不答复乙方，视为同意乙方要求，工期相应顺延。由于乙方的原因合同工程不能如期开工，工程竣工日期不能顺延。

11.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，工程竣工日期顺延。
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　　12.1因以下原因造成工期延误，经甲方代表和监理工程师签证认可后为正常工期延误，合同工期相应顺延： 

　　（1）甲方未能按《专用条款》的约定提供图纸及开工条件； 

　　（2）甲方和监理单位未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 

　　（3）设计变更和工程量增加； 

　　（4）非乙方原因停水、停电连续8小时以上使施工不能正常进行；  

12.2乙方在12.1款情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方和监理单位提出报告。甲方和监理单位在收到报告后7天内予以确认。

12.3 因乙方原因造成合同工程的工期延误，乙方对其合同工期延误向甲方承担违约责任，具体根据本合同的《专用条款》进行。若施工期间由于乙方自身原因导致无法按工期保质保量完成合同工程内容，甲方有权立即终止合同并且由乙方自行承担所有损失责任，并3年内不得在集团投标。

本工程因乙方原因延误工期，乙方每延误一天按子项合同价的1.5‰向甲方支付违约金，累计不超过本合同总价的3%。
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　13.1乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方及监理单位同意顺延的工期进行工程的竣工。 

13.2因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方及监理单位同意顺延的工期竣工的，乙方根据本合同《专用条款》的相关规定对甲方承担违约责任。

13.3 乙方工程竣工的前提条件是乙方完成合同工程的所有施工内容，工程质量合格。 
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[bookmark: _Toc534294303][bookmark: _Toc534294775][bookmark: _Toc534294926][bookmark: _Toc534295041][bookmark: _Toc534298605][bookmark: _Toc534298841][bookmark: _Toc5971556][bookmark: _Toc152766689]14、工程质量 

　　14.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 

14.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
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　　15.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方或监理单位依据合同发出的指令施工，随时接受甲方或监理单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。 

　　15.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方或监理单位可要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的所有费用，工期不予顺延。 

　　15.3甲方或监理单位检查不应影响施工的正常进行，如影响正常施工，检查不合格时，影响正常施工增加的费用由乙方承担，检查合格时，影响正常施工增加的费用由甲方承担，且延误的工期相应顺延。

[bookmark: _Toc534294305][bookmark: _Toc534294777][bookmark: _Toc534294928][bookmark: _Toc534295043][bookmark: _Toc534298607][bookmark: _Toc534298843][bookmark: _Toc5971558][bookmark: _Toc152766691]16、隐蔽工程和中间验收 

　　16.1工程具备隐蔽条件或达到《专用条款》约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理单位验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，乙方代表、甲方代表和监理工程师在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。 

　　16.2甲方代表和监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。 　
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17.1无论甲方代表和监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部工作费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。 
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18.1 如果发生以下内容之一则认为乙方在施工过程中发生了质量事故：

1. 乙方施工偏差超出了施工图纸所允许的范围；

1. 乙方使用了低于设计文件要求的材料（如果有变更确认文件则不包含在内）；

1. 乙方使用了不合格的材料；

1. 乙方对甲方或监理单位或设计单位在合同工程按计划实施以前所签发的变更通知没有实施；

1. 乙方使用的施工材料量少于设计文件所要求的材料量（如果有变更确认文件则不包含在内）；

1. 由于乙方的原因，合同工程在施工过程中或质保期内出现质量问题；

18.2  乙方的质量事故由甲方和监理单位共同认定，并向乙方出具《质量事故通知单》，乙方须在接到通知单后48小时内向甲方提出澄清或接受意见，超过48小时，将视为乙方已接受。乙方对工程质量事故的认定有异议，则可由双方同意的工程质量检测机构进行鉴定，所需的鉴定费用，由责任方承担。

18.3  乙方应立即对质量事故采取有效措施进行纠正（修改或返工），所有的修改或返工费用由乙方承担。

18.4  乙方对其质量事故承担违约责任，具体根据本合同的《专用条款》进行。
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	（本合同此条款无内容）
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[bookmark: _Toc534294310][bookmark: _Toc534294782][bookmark: _Toc534294933][bookmark: _Toc534295048][bookmark: _Toc534298612][bookmark: _Toc534298848][bookmark: _Toc5971563][bookmark: _Toc152766696]20、安全施工与检查 

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。本合同为包安全施工的合同，乙方对其施工人员和施工区域承担全部的安全责任。 
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　　21.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。 

　　21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前7天以书面通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。 
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　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 

　　22.2甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 
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[bookmark: _Toc534294314][bookmark: _Toc534294786][bookmark: _Toc534294937][bookmark: _Toc534295052][bookmark: _Toc534298616][bookmark: _Toc534298852][bookmark: _Toc5971567][bookmark: _Toc152766700]23、合同价款 

　　合同工程的合同价款见本合同的《专用条款》部分。
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合同工程的合同价款的调整见本合同的《专用条款》部分。
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合同工程的工程量的确认见本合同的《专用条款》部分。
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合同工程的工程款（或进度款）的支付见本合同的《专用条款》部分。
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27.1甲方供应的材料由双方在《专用条款》中明确。

27.2乙方采购的材料均应保证质量，因材料质量发生的问题，由乙方负责。由甲方供应的材料乙方在使用前应进行质量复检。甲方供应的材料到货前24小时通知乙方，由甲乙双方共同办理交接手续。

27.3材料代用需经甲方和监理单位、设计单位共同会签认可，未经认可或批准乙方不得自行代用，否则甲方不计算工程量或进行工程返工。

27.4其他见本合同的《专用条款》部分。
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无设备供应
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[bookmark: _Toc534294322][bookmark: _Toc534294794][bookmark: _Toc534294945][bookmark: _Toc534295060][bookmark: _Toc534298624][bookmark: _Toc534298860][bookmark: _Toc5971575][bookmark: _Toc152766708]29、工程设计变更 

　　29.1 施工中甲方因方案变更或设计原因需对原工程设计进行变更，应在相应部分施工前72小时以书面形式向乙方发出变更通知。由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按照设计单位发出的变更通知及有关要求，进行组织施工。 

　　29.2 施工中乙方不得对原工程设计进行单方面的变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 

　　29.3 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的更改及对材料、设备的换用，须书面向甲方提出申请，在甲方、监理单位和设计单位同意并办理变更和换用手续后，方可变更。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。 

29.4 甲方接到乙方申请后，应在24小时以内以书面形式答复意见。 
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　　合同履行中甲方要求变更工程质量标准、工程量变更或发生其他变更，甲方的变更是实质性的，由双方对超出部分按照合同《专用条款》中规定进行协商，并由双方对协商结果签定《补充协议》，作为本合同的附件。 
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[bookmark: _Toc534294325][bookmark: _Toc534294797][bookmark: _Toc534294948][bookmark: _Toc534295063][bookmark: _Toc534298627][bookmark: _Toc534298863][bookmark: _Toc5971578][bookmark: _Toc152766711]31、竣工验收的条件

竣工验收的基本条件是乙方已按设计要求完成各项施工，且自检合格，并按《专用条款》的约定提供有关资料。

[bookmark: _Toc534294326][bookmark: _Toc534294798][bookmark: _Toc534294949][bookmark: _Toc534295064][bookmark: _Toc534298628][bookmark: _Toc534298864][bookmark: _Toc5971579][bookmark: _Toc152766712]32、竣工验收的组织

32.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。甲乙双方及监理单位进行预验，在预验合格的基础上，甲方组织有关单位按国家、行业、省、市有关标准及规范进行现场验收，并对被验收工程质量等级进行评审，验收合格后及时办理交工验收手续。竣工验收不合格，乙方应在甲方限定的期限内进行修改或返工，并提出重新验收的日期。 

32.2 工程竣工程验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为竣工日期。 

32.3中间交工工程的范围和竣工时间，双方在《专用条款》内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.2款办理。
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　　乙方应在竣工验收后向甲方提供所承担工程的竣工验收报告，竣工资料应按照国家有关规定执行，具体在《专用条款》中约定。 
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34.1工程竣工验收报告经甲方认可后30天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，本合同及《补充协议》作为工程竣工结算依据，进行工程竣工结算。

34.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。 

34.3工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方将停止支付工程款。 

34.4甲方乙方对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 
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    合同工程经竣工验收合格无任何质量问题后，由双方签定合同工程的《接收证书》，合同工程进入质量保修期。
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36.1乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 

36.2乙方应在合同工程接收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同执行文件，质量保修书试样见附件4。质量保修期开始的时间为双方签定合同工程的《接收证书》。

36.3质量保修书的主要内容包括： 

　　（1）质量保修项目内容及范围； 

　　（2）质量保修期； 

　　（3）质量保修责任； 

　　（4）质量质保金的支付方法。 
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37.1 本合同由甲乙双方共同遵守，任何一方未按本合同条款规定履行责任，则可视为违约，并承担相应的违约责任。

37.2本合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更和解除（或终止），否则应承担对方因合同变更或解除造成的直接经济损失。

37.3 如果有如下情况之一，甲方因乙方的原因可单方面终止合同：

1. 乙方有合同工程的转、分包行为；

1. 乙方在施工过程中有严重的质量事故；

1. 乙方的施工进度明显落后，且没有有效的改进措施和行动；

1. 乙方在施工建设中不遵守执行国家、省市地区以及甲方关于施工工期间安全、文明施工管理规定，且没有有效的改进措施和行动。

1. 乙方不遵守甲方在施工建设中统一管理，不执行项目管理制度。

　　甲方终止合同须书面通知乙方，甲方不承担乙方任何因此造成的经济损失，乙方须对甲方承担违约责任，具体见本合同《专用条款》。　
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    合同工程的违约赔偿见本合同《专用条款》。
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　　甲乙双方在合同履行过程中若发生争议时，双方应积极努力协商，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
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[bookmark: _Toc534294337][bookmark: _Toc534294809][bookmark: _Toc534294960][bookmark: _Toc534295075][bookmark: _Toc534298639][bookmark: _Toc534298875][bookmark: _Toc5971590][bookmark: _Toc152766723]39、工程转、分包 

　　未经甲方同意，乙方不得将承包工程转包或将工程的任何部分分包。如发生，甲方有权终止合同，乙方须对甲方进行赔偿，具体见本合同《专用条款》。

[bookmark: _Toc534294338][bookmark: _Toc534294810][bookmark: _Toc534294961][bookmark: _Toc534295076][bookmark: _Toc534298640][bookmark: _Toc534298876][bookmark: _Toc5971591][bookmark: _Toc152766724]40、不可抗力 

[bookmark: _Toc534764952][bookmark: _Toc534765116][bookmark: _Toc534765286] 40.1 本合同中的“不可抗力”一词系指超出分包人或承包人双方无法合理控制的且在签订合同时无法预料到的也无法避免的不可归责于双方的事件或情况，并且阻碍任一方完全或部分履行合同项下的责任或义务。对于因不可抗力事件造成延迟履行或无法履行合同的义务，任一方都不用负责任。

[bookmark: _Toc534764953][bookmark: _Toc534765117][bookmark: _Toc534765287]40.2 根据上述第40.1条款，不可抗力应包括但不限于：

40.2.1战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为、叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变、篡夺政权、内战、分包人雇员和分包商雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工。

40.2.2未经授权使用战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染，但可能因分包人使用此类军火、炸药、放射性物质引起的除外。

40.2.3自然灾害，如地震、飓风、台风、火山活动、天灾。

40.2.4 国家卫生当局强制性要求实行限制行动措施的传染性流行病（如SARS），乙方应采取各种可能的适当措施满足卫生部门的要求；

[bookmark: _Toc534764954][bookmark: _Toc534765118][bookmark: _Toc534765288]40.3 由上述定义的不可抗力导致的不履约或延误可作为甲方或乙方无法或延迟履约的理由。甲方应估计无法履约或延误时间和恢复在延误期间遭受的损坏所必须的时间，并按照合同的规定延长工期。

[bookmark: _Toc534764955][bookmark: _Toc534765119][bookmark: _Toc534765289]40.4 如果无法履约或延误的时间超过九十（90）天，且工程在任何情况下都无法复工，则双方应开会讨论进一步执行合同所必要的安排，并达成一致意见。如果无法达成一致意见，任一方在给对方三十（30）天的通知后可以终止此合同，但在此终止前不得损害双方的权利和义务。

[bookmark: _Toc534764956][bookmark: _Toc534765120][bookmark: _Toc534765290]40.4 如果发生任何构成不可抗力的事件，受影响的一方应在此时间发生起十四（14）天内书面通知另一方，并写明原因。甲方和乙方应在其能力范围内采取一切必要的措施消除该起因和（或）影响。若因不可抗力受影响一方无法在不可抗力发生十四日内通知另一方，应当在可通知另一方之日起三日内通知。任何超过上述时间的通知不予考虑。

[bookmark: _Toc534764957][bookmark: _Toc534765121][bookmark: _Toc534765291]40.5 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

40.5.1甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

40.5.2乙方机械设备损失，由乙方承担；

40.5.3停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

40.5.4工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

[bookmark: _Toc534764958][bookmark: _Toc534765122][bookmark: _Toc534765292]40.5.5延误的工期相应顺延。

40.6 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

[bookmark: _Toc534294339][bookmark: _Toc534294811][bookmark: _Toc534294962][bookmark: _Toc534295077][bookmark: _Toc534298641][bookmark: _Toc534298877][bookmark: _Toc5971592][bookmark: _Toc152766725]41、保险 

　　工程开工前，乙方自行为乙方从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 

[bookmark: _Toc534294340][bookmark: _Toc534294812][bookmark: _Toc534294963][bookmark: _Toc534295078][bookmark: _Toc534298642][bookmark: _Toc534298878][bookmark: _Toc5971593][bookmark: _Toc152766726]42、担保 

　　详见本合同专用条款。 

[bookmark: _Toc534294341][bookmark: _Toc534294813][bookmark: _Toc534294964][bookmark: _Toc534295079][bookmark: _Toc534298643][bookmark: _Toc534298879][bookmark: _Toc5971594][bookmark: _Toc152766727]43、专利技术及特殊工艺 

　　乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。 

[bookmark: _Toc534294342][bookmark: _Toc534294814][bookmark: _Toc534294965][bookmark: _Toc534295080][bookmark: _Toc534298644][bookmark: _Toc534298880][bookmark: _Toc5971595][bookmark: _Toc152766728]44、文物和地下障碍物 

44.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方， 甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

44.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，乙方应于24小时内以书面形式通知甲方， 同时提出处置方案，甲方收到处置方案后48小时内予以认可或提出修正方案。由乙方负责处理。 

[bookmark: _Toc534294343][bookmark: _Toc534294815][bookmark: _Toc534294966][bookmark: _Toc534295081][bookmark: _Toc534298645][bookmark: _Toc534298881][bookmark: _Toc5971596][bookmark: _Toc152766729]45、合同生效与终止 

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。 

45.2甲乙双方履行合同全部义务，本合同即告终止。 

[bookmark: _Toc534294344][bookmark: _Toc534294816][bookmark: _Toc534294967][bookmark: _Toc534295082][bookmark: _Toc534298646][bookmark: _Toc534298882][bookmark: _Toc5971597][bookmark: _Toc152766730]46、合同份数 

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。 

[bookmark: _Toc534294345][bookmark: _Toc534294817][bookmark: _Toc534294968][bookmark: _Toc534295083][bookmark: _Toc534298647][bookmark: _Toc534298883][bookmark: _Toc5971598][bookmark: _Toc152766731]47、合同附件及补充协议 

合同附件和补充协议，为本合同的组成部分，经双方签字后具有同等效力。



[bookmark: _Toc152766732]第三部分　　《专用条款》



[bookmark: _Toc152766733]一、词语定义及合同文件 

1、适用法律、标准及规范 

　　1.1适用法律和法规的名称：执行国家现行法律、法规。

1.2适用标准、规范的名称：执行国家现行工程质量标准及验收规范。 

GB 50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 

GB502052020钢结构工程施工质量验收标准

GBT 51351-2019 建筑边坡工程施工质量验收标准

2、图纸 

2.1甲方向乙方提供图纸日期和套数：本工程开工前甲方向乙方提供设计施工图贰套。

[bookmark: _Toc152766734]二、双方一般权利和义务 

3、甲方代表和监理

3.1监理单位委派： 

姓名：        职务：  监理　  

甲方委托的职权：对本工程施工全过程的安全、质量、进度、投资等进行监督、检查和控制。

　　需要取得甲方批准才能行使的职权：停工令、复工令。

　　3.2甲方派驻的现场代表  

　　姓名：        职务：甲方项目副经理 

职权：代表甲方对现场施工进行管理。 

4、乙方派驻的现场代表

姓名：               职务：乙方项目经理

5、甲方工作 

5.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地 
（2）提供施工电源的接线位置，并负责协调接线事宜，由乙方自行接线并引至施工区域。

（3）提供施工水源点，乙方自行解决接水事宜。乙方的施工用电用水单独计量，并按有关规定每月支付相关费用。

6、乙方工作

6.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作： 

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日以前向甲方提供当月进度报表和次月进度计划。

（2）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫、施工噪音、爆破作业管理等手续： 乙方在开工前办理上述有关手续。上述手续的办理如有困难需甲方协助时，甲方将予以协助，费用由乙方承担。

（3）乙方必须保证各项目技术资料；提供材料均应符合国家标准，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方的验收。如乙方材料不符合国家标准，甲方有权要求更换且要求赔偿损失。

（4）确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工、消防，环保及保卫措施                                                           

（5）不拖欠民工工资的承诺书                                        

[bookmark: _Toc152766735]三、施工进度和工期 

7、进度计划  

7.1乙方提供施工组织设计（施工方案）的时间：开工前。

乙方提供进度计划的时间：每月20日前。

7.2乙方应积极配合甲方要求，首先完成需要移交设备安装的施工部位，确保设备安装按期交接，具体计划以甲乙双方确认的交安计划为准。

7.3施工时间安排（30天）

		施工期间

		开始

		结束

		天数



		

		

		

		



		

		

		

		







[bookmark: _Toc152766736]四、质量与检验 

8、隐蔽工程和中间验收 

8.1双方约定中间验收部位：                               。

[bookmark: _Toc152766737]五、安全施工

9、安全施工与检查

9.1乙方须遵守甲方安全标准，甲方针对合同方安全管理类及施工现场安全管理进行检查，具体详见附件 。

9.2乙方施工人员在施工现场必须装备安全帽、安全鞋、安全绳（五点式双钩）等个人防护用品，施工单位需制作安全警示、安全标语等相关警示牌。

9.3根据国家安全规定，乙方应在现场常驻至少一名专职安全经理，负责施工安全与检查，切实做好安全防护工作。

9.4乙方必须无条件接受甲方及监理方的安全监督、检查及整改，出现任何施工安全事故必须及时向甲方及监理方书面报告，不得隐瞒和擅自处理。

9.5乙方施工人员及设备在当地（无论是施工现场，还是施工场地外）发生任何安全事故，均由乙方承担全部责任及全部费用。

10、安全、文明施工

10.1乙方须遵守安全、文明施工管理规定，详见附件 。

10.2 乙方保障施工安全及工人安全，不得扰民及污染环境，施工过程中引起的诉讼问题由乙方承担一切责任。

10.3乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全培训，并对其安全负责，甲方不承担任何施工安全责任。

[bookmark: _Toc152766738]六、合同价款与支付 

11、合同价款 

11.1本合同工程总价（含税）为：人民币：XXXX元，即大写：XXXX元整（其中不含税金额XXXX元，增值税税额XXXX元，含税金额=不含税金额+增值税税额，税率XX%）。

本工程合同价为招标施工图工程范围包干价，（包工包料、包质量、包安全文明施工），招标施工图所有工作内容均在合同价内包干（含安全文明施工及其他施工措施费用）。分项价格见附件3。（增项的结算约定根据项目内容及实际审计政策情况另行约定。）

备注：乙方须能保证现场施工人员配备统一PPE（安全帽、劳保鞋、工作服、护目镜），所有参与高处作业人员必须穿戴全身式安全带。同时做基坑、孔洞类安全防护时，必须是硬质围挡。此为乙方责任，每次出现与上述情况不一致的问题则按照《合同附件5：健康安全协议》相关要求扣罚（从工程款中扣除）。

12、合同价款的调整

12.1乙方已经充分踏勘并了解现场情况，投标报价不明确的地方已经全部包含投标总价内，后期若图纸无变更，乙方不得因任何图纸与投标清单不符或施工现场与图纸不符的原因向甲方所有签证或工程量增补的费用。 乙方认同招标文件（招标清单+招标图纸+现场踏勘+招标澄清答疑的内容）全部工程内容为合同总包干范围，认同规范要求的所有工序为包干范围；如未实际发生工程量，但在投标工程量清单中进行报价的工程量，同意予以扣减

12.2乙方自行超出设计图纸范围（含设计变更范围）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 

12.3本工程所有材料价格因市场价格波动原因需调差的，按照本合同专用条款第15条材料供应中的约定进行调差。

12.4本工程设计变更须在变更通知之日起30天内根据专用条款约定据实增减费用并签订补充协议，结算时不再计算新增费用。设计变更计价规则如下：

(1) 本工程基础土石方工程中的土方开挖、挖方土回填、外运土回填依据图纸计算包干价；

(2) 已标价工程量清单中已有适用于变更工程项目的，采用该项目合同工程量清单对应综合单价；另外，如变更工程子项，相同的项目清单（或项目特征相同）在不同的单项工程有多个报价，变更工程子项单价采用上述项目清单多个报价的平均值。

(3) 已标价工程量清单中没有适用但有类似于项目的，可在合理范围内(时间及施工区域等)参照类似项目的单价。

(4) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于项目的，按照招标定额及其配套文件计算，优惠比例按照下述执行：

①土石方工程依据招标执行定额整体下浮30%执行

②钢筋及钢构工程依据地方的消耗量定额、网刊的信息价格和地方规定的取费标准执行

③混凝土工程（含模板）依据招标执行定额整体下浮15%执行。

④其他未提及的定额项目暂按招标执行定额整体下浮8%执行。  

(5) 项目安全文明施工费用在本合同内包干，补充协议不再计入，且在项目预竣工结算时以安全经理（无安全经理时由项目经理确认）核对最终金额支付。

(6) 隐蔽工程和变更工程必须在隐蔽前办理完变更签证手续，若没有办理签证手续而隐蔽，导致工程量无法核实，则不予认可该变更。

(7) 隐蔽工程必须有清晰完整的录影资料备查，录影资料包括但不限于影像中的边界尺寸、深度标尺、材料的类型和数量计量等，否则不予结算。

(8) 招标合同外另行的所有签证内容，按合同规定编制预算送审，如经第三方审计机构审定比例如超过10%，超出部分的审减服务费由施工方承担。上述审减服务费将从补充协议中扣减。

【其中：审定比例=（送审金额-审定金额）/送审金额；

        超出部分的审减服务费=（送审金额*90%-审定金额）*0.034】

13、工程量确认 

13.1乙方应按《专用条款》约定的时间，向甲方提交已完工程量的报告。甲方接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并经监理单位复核后共同签认，甲方在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

13.2甲方收到乙方报告后7天内未进行计量，从第8天起，乙方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

13.3乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：每月20日前及竣工验收后30天内。

13.4工程项目“应完未完”处置原则 

合同内工程项目“应完未完”，甲方将下达施工整改要求及整改限定时间（邮件、微信、文件均可），施工方10天内未响应（组织有效数量的人员施工）或未在限定时间内完成整改的，甲方有权将按照“处置原则”操作。

13.4.1. 名词解释：

工程项目“应完未完”是指根据协议，应当由施工方建设完成的合同内工程项目，施工方因自身原因未施工或未严格按图纸设计要求施工的情况。不包括因甲方原因提出的设计变更或暂停施工等项目。 

13.4.2.  处置原则

“应完未完”工程，由施工方限期（7个工作日内）完成整改。拒不整改或施工方无匹配资源完成整改的，由甲方安排新单位整改。新单位整改金额低于原合同的，按原合同金额扣减合同款项；新单位整改金额大于原合同金额的，按新单位整改实际费用额度从原合同款中扣减。

14、工程款（或进度款）支付 

14.1本合同无预付款，甲方每月30日前按现场实际完成进度形象向乙方支付进度款（每月按形象进度值的80%支付），在支付进度款前，乙方必须提供与支付进度款相对应金额的一般纳税人增值税专用发票（税率9%）。 

14.2在华新水泥股份有限公司内审内控部出具造价审核结论之前，不得支付超过合同总金额80%。在出具造价审核结论之后，根据结论结果开具对应尾款发票办理正式竣工结算，支付至结算总额的95%。结算总额5%为合同质保金，在质保期满后无任何质量问题，甲方在一个月内付清质保金。合同工程保修期开始时间为合同工程办理竣工结算之日算起（以项目经理及监理确认竣工验收时间为准）。

14.3如甲方发现乙方未按合同约定施工、或施工不符合甲方要求、或质量不符合合同约定，甲方有权拒绝按合同约定支付工程款，甲方无需承担逾期付款的违约责任，但甲方有权追究乙方造成工期、质量等损失的违约责任。

[bookmark: _Toc152766739]七、材料设备供应 

15、材料供应 

15.1本工程所需材料由乙方自行采购，但必须使用华新旗下所生产的相关建材（如水泥等），必须是出具检验报告的合格产品。 乙方采购的材料均应保证质量，因材料质量发生的问题，由乙方负责。材料价格无论发生任何价格波动均不调整。

[bookmark: _Toc152766740]八、竣工验收与结算

16、竣工验收的组织

16.3中间交工工程的范围和竣工时间：中间工程完工自检合格后3日内，整体工程竣工10日内。

17、竣工验收报告 

乙方向甲方提供所承担工程的《竣工验收报告》一式三份，竣工图及完整的竣工资料（含纸质版及电子版）一式两份。

乙方提供竣工图及资料、《竣工验收报告》的时间：竣工验收前10天。

18、质量保修

18.1质量保修书的主要内容：（详见附件3）

（1）质量保修期：本工程质量保修期为一年。

（2）质量保修金的支付办法：工程保修期满经甲方检查若无任何质量问题，则甲方一个月内向乙方退还质保金；

保修期内若发生质量问题，乙方须无条件返工，如乙方不返工，则甲方有权委托第三方修复，其费用由乙方支付（甲方可在质保金中扣除）；

在保修期内因质量问题需抢修时，如乙方在接到甲方通知后24小时以内不能赶赴现场实施抢修，则甲方有权委托第三方抢修，其费用由乙方支付（甲方可在质保金中扣除）。
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1、延误工期违约责任： 

若施工期间由于乙方自身原因导致无法按工期保质保量完成合同工程内容，甲方有权立即终止合同并且由乙方自行承担所有损失责任。

本工程因乙方原因延误工期，乙方每延误一天按子项合同价的3‰向甲方支付违约金，累计不超过本合同总价的6%。

2、质量违约责任：

（1）本合同工程整体工程质量若未达到本合同约定的工程质量验收等级标准，乙方必须限期无条件返工直至达到验收等级标准；否则，乙方按工程合同价的3%向甲方支付违约金。

（2）本合同工程施工有下列质量违约情况时，乙方须采取有效措施进行纠正或返工，所有纠正或返工费用由乙方承担，并同时向甲方支付不超过该部位工程合同价的6%的违约金：

（a）乙方施工偏差超出了施工图纸所允许的范围；

（b）乙方使用了低于设计文件所要求标准的材料；

（c）乙方对甲方或监理单位或设计单位在合同工程按计划实施以前所签发的变更通知没有实施；

3、因乙方的原因解除合同，乙方对甲方的违约责任

根据本合同《通用条款》37.3，因乙方的原因解除合同，乙方必须返还甲方支付的所有工程款、赔偿甲方所有损失并向甲方支付合同总价【10%】的违约金。如果乙方有合同工程的转、分包行为，即使甲方不解除合同，乙方应按分包而产生的价差的双倍向甲方支付违约金。

[bookmark: _Toc152766742]十、其他

19、合同份数 

19.1双方约定合同副本份数：本合同副本份数为六份，甲方持四份、乙方持两份。

20、合同附件及补充协议

附件1：乙方承揽的合同工程内容

附件2：合同工程的分项价格表

附件3：工程质量保修书

附件4：健康安全协议

附件5：供应商商业道德行为准则

附件6：廉政协议书

附件7：甲方安全标准及安全管理分类

附件8：安全、文明施工管理规定
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附件1 乙方承揽的合同工程内容

 

附件2 合同工程的分项价格表
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甲方（全称）：               

乙方（全称）：               

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对                                           工程签定工程质量保修书。   

一、工程质量保修范围和内容 

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。  

质量保修范围包括：                                          工程。

具体保修的内容为达不到国家现行质量标准及设计文件要求合格质量等级的质量缺陷。 

二、质量保修期 

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

本工程保修期为一年；乙方施工的主体结构的质量责任期限为设计文件规定的本工程的合理使用年限。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修金额

合同工程的质量保修金额为合同工程总价的   5%  。

四、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他方修理，其费用在质保金中扣除。

⒉发生质量问题须紧急抢修的，乙方在接到事故通知后，应当在24小时内立即到达事故现场抢修，否则甲方有权委托他方修理，其费用在质保金中扣除。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向甲方及当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

⒋质量保修完成后，由乙方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

本工程质量保修书，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。













[bookmark: _Toc152766746]附件4 健康安全协议  

发包单位：                            (以下简称甲方)

承包单位：                            （以下简称乙方）  

甲方将                                工程发包给乙方实施完成，为明确双方的安全生产责任，确保乙方在合同履行期间的健康安全，根据国家有关法律法规和甲方安全要求，双方协商一致并自愿签订本协议。         

一．承包项目

1. 项目名称：    一二码头互通改造                                 。

2. 项目地址及范围：   湖北省阳新县富池镇王曙村                        。                                      

3. 本协议期限：合同签订之日起直至甲、乙双方主合同终止。         

二．安全责任 

（一）健康安全责任人

甲方项目安全负责人为         。

乙方项目安全负责人为         。

（二）双方健康安全责任

2.2.1甲方应当对乙方及其分包商的安全资质证书有效性、人证合一进行审核。安全资质证书是指经过国家指定机构培训合格后取得的证书，包括但不仅限于以下人员：

· 电工

· 焊工

· 脚手架工

· 起重工

· 塔吊司机

· 吊车、叉车、挖机司机

· 普通司机（符合准驾车型）

· 安全管理人员等

2.2.2甲方有责任和义务告知乙方现场岗位存在的职业危害因素及浓度，公司的职业健康管理及安全管理要求；

2.2.3甲方应提醒和监督在现场的乙方员工遵守公司的职业健康安全要求，发现乙方员工违章时有义务制止并通知乙方；

2.2.4甲方应维护和完善现场的各类职业健康安全防护设施设备正常运行，各类提醒、警告及告知标签的完整；

2.2.5甲方应采取适当的管理和工程控制措施以不断减少或降低现场职业危害因素；

2.2.6甲方有责任督促乙方完善相应的职业健康安全管理制度和体系，要求其管理符合国家及公司的要求，尽最大可能避免职业伤害和职业病、安全事故的发生。 

2.2.7乙方应该自行调查了解合同履行过程中的安全因素和甲方现场状况及安全因素。

2.2.8乙方应对自己员工和其分包商人员进行充分的安全培训，培训内容包括但不限于国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、甲方安全管理制度。

2.2.9 乙方对自己员工和其分包商负有完全的健康安全管理责任，健康安全事故引起的所有损失由乙方承担；

2.2.10 由乙方及分包商人员安全事故而引起的政府罚款（包括对甲方的部分）将由乙方完全承担；乙方及其分包商人员产生损失工作日以上安全事故，乙方应承担相应的违约责任（见第六条《违约责任》）；

2..2.11 乙方进场施工前应持本《安全协议》到甲方安全部门培训；由安全部门对所有的施工从业人员进行统一的健康安全培训；进场后期没有参加健康安全培训的工人，由乙方自己提供健康安全培训，并向甲方提供详细记录；

2.2.12乙方有责任和义务要求员工维护现场的各类职业健康安全防护设备设施，标识的完整，发现异常有义务报告并立即停止作业；

2..2.13乙方有责任和义务配合和要求员工遵守甲方为保护员工健康安全而设立的各类职业健康安全规章制度，设备设施操作规程，防护用品采购维护保养更换要求等；

2..2.14乙方对乙方员工在公司现场工作的职业健康安全负有全部的培训及管理,提醒,告知,监督责任,并有义务承担因工作现场存在的职业危害因素而导致乙方员工，发生职业伤害或职业病负有全部的经济和法律责任。

三、乙方履行合同应当遵守法律法规、规章制度、操作规程、甲方管理制度，包括但不仅限于：

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通法》、《华新水泥股份有限公司高空作业程序》、《华新水泥股份有限公司员工健康与安全手册》、《华新水泥股份有限公司合同方安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流运输管理规定》及本《安全协议》。

四．乙方主要义务： 

4.1 乙方必须遵守国家的职业健康&安全相关法律、法规及甲方的职业健康&安全政策，如违反公司相关政策或发生职业病或职业伤害案例及安全事故，由乙方承担所有的经济责任及法律责任。

4.2乙方必须制订其相应的职业健康&安全管理制度并保证在作业期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的工伤、社会保险，建立职业健康监护体系,培训告知体系,劳动防护用品管理体系及员工个人职业健康档案等，并按国家要求定期执行和检查执行效果，并承担所有的经济及法律责任。

4.3乙方必须保证其所使用的设备、工具、个人防护用品符合国家法规及甲方的职业健康&安全规定。

4.4乙方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害&安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患，并保存相关文档。

4.5乙方不得安排未成年人员和超过法定退休年龄的人从事工作，不得安排孕期，哺乳期的女职工从事与本人和胎儿、婴儿有害的作业;不得安排有职业禁忌的员工在危害岗位。

4.6乙方对在甲方现场工作的员工的职业健康&安全负有全部的管理及监护责任，同时为管理或监护不善导致的一切后果承担相应的经济和法律责任。

4.7 乙方不能干预和阻挠甲方执行上述规定，否则甲方有权要求乙方限时整改，同时乙方不得以此作为增加工程费用及合同金额的理由。

4.8 乙方保证如造成甲方设施损坏，无条件进行赔偿或修复。

4.9 乙方保证若不能遵守本健康安全协议的内容，将无条件服从甲方停工整顿决定，并承担相应的损失。

4.10进场施工或生产现场必须正确佩带安全帽和安全鞋，统一的工作服。

4.11 在1.8米以上的没有安全防护设施的地方作业，必须系全身式安全带；需要移动时，必须系双挂钩安全带，如脚手架搭设。

4.12 乙方必须使用符合国家标准的设备、工具，不准使用报废的、存在严重安全隐患的设备或工具。

4.13 现场车辆移动时不准上、下车，车辆停在斜坡时应用三角木垫住。

4.14 严禁酒后作业，严禁未经许可私自触摸或启动生产设备。

4.15 气瓶相距5米以上,气瓶到动火点10米以上，气瓶必须固定.按要求使用瓶帽、压力表、防回火阀。

4.16 乙方在施工中，必须要2人以上在现场（1人操作，1人指挥）

4.17  国家法律法规及甲方安全制度规定的其他安全要求。

五、乙方申明与保证：

5.1依照国家规定建立了安全管理体系并有效运行，有制度化的安全培训，按国家标准和甲方要求配齐并正确穿戴劳动防护用品。

5.2 在主合同履行前熟知与合同履行有关的安全因素、甲方的安全管理制度，并对与履行主合同有关人员进行了充分培训。

5.3 不干预、不阻挠甲方执行本协议第三条约定的法律法规、规章制度、操作规程及管理罐，否则甲方有权要求乙方限时整改，整改不合格甲方可解除主合同，同时乙方不得以此为由追究甲方违约责任或要求增加费用。

5.4 尽管本协议约定了甲方在安全方面的责任，但乙方认识到，安全进行施工是乙方的主要义务，除非甲方指令或甲方操作是安全事故发生的主要原因，乙方不因本协议的约定而要求甲方对事故造成的后果及经济损失承担任何责任。

六、违约责任

6.1 口头警告

在甲方现场检查中发现的一般或轻微安全隐患，甲方向乙方发出口头警告，乙方应及时解决所发现的隐患。

6.2 乙方有下列情形之一，构成一般违章，应向甲方支付违约金200-1000元：：

6.2.1 未经培训的人员进入工厂施工；

6.2.2 现场人员没有或不正确配戴安全防护品，如未戴安全帽等；

6.2.3 作业环境杂乱影响正常通行、未经甲方许可自行接电的；

6.2.4 在禁烟区吸烟；在厂区内通行不走人行道；

6.2.5 在厂区内超速行驶，不遵守其他驾驶安全规定的，如驾乘时不系安全带、驾驶时接打手机等；

6.2.6 未执行工完场清；在收到甲方《安全隐患整改通知单》后，在限定时间内无正当理由未解决现场隐患的情况等。

6.2.7 其他违反甲方安全规定的一般违章行为

6.3 乙方有下列情形之一，构成严重违章,应向甲方支付违约金500-3000元

6.3.1 常规作业前未执行风险分析；

6.3.2 安排未经三级安全教育的人员上岗；

6.3.3 工作结束后未对工作许可进行关闭；

6.3.4 管理人员违章指挥；

6.3.5 隐患未整改导致发生损失工作日事故（LTI）以上事故；

6.3.6 工作结束后未按规定恢复安全附件；

6.3.7 30天内出现两次一般违章。

6.3.8 其他违反甲方安全规定的严重违章行为

6.4  乙方有以下情形之一，甲方有权终止主合同，一年内禁止乙方与甲方及甲方关联公司合作，并要求乙方支付违约金10000元、要求乙方承担因此造成的损失：

连续90天内三次一般违章；连续90天内两次严重违章；未对设备进行有效能量隔离就开始工作的；高风险作业无防护/保护措施（如受限空间作业、高空作业、受限区域内动火作业、预热器清堵作业等未执行上锁挂牌、未正确穿戴PPE）；使用未经安全验收合格的脚手架；在损失工作人事故（LTI）或者死亡事故（FI）事故中被认定为负有管理责任的管理人员；随意破坏安全附件，打开已封闭的孔洞、随意破坏上锁箱等；未经公司驾驶授权驾驶行政车辆，使用叉车、装载机等工程车辆载人；因周边关系处理不当，造成停工影响施工进度等等（乙方处理不及时）

6.5 乙方履行合同中发生事故的，按下列约定承担违约责任：

6.5.1 乙方首先全部承担所有经济损失；

6.5.2 发生轻微事故的，向甲方支付违约金1000-5000元；

6.5.3 发生损失工作日（LTI）事故的，向甲方支付违约金5000-20000元；

6.5.4 发生死亡事故的，向甲方支付违约金30000元以上。

6.5.5 因乙方未尽到本协议约定的义务而发生安全事故导致乙方员工及分包商向甲方索赔，导致甲方损失，该损失应由乙方承担。

6.6停工整顿

6.6.1  如乙方出现严重违章的行为，没有按时完成甲方规定的安全整改，有出现重大伤害的潜在因素等，甲方安全部门可强令其进行停工整顿。

6.6.2  停工整顿由安全部门签署停工整顿通知单乙方无条件执行。

6.7  终止合同：

对于多次出现违章，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权提前终止主合同。

七．本协议作为主合同附件一同签订，并报送甲方安全部一份，签字盖章后生效。



甲方：华新水泥（大冶）有限公司            乙方：                   

代表签字：                                 代表签字：  



日期：                                     日期：
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华新水泥股份有限公司寻求与那些致力于可持续发展的供应商建立长期关系。当供应商不能满足要求时，华新水泥将要求供应商定期纠正并监督进展。多次违反本准则并拒绝执行改进计划的供应商，华新水泥将可能终止与其合作关系。

供应商必须遵守当地和国家的法律法规。此外，供应商应遵循以下标准。

1、供应商应为其员工及承包商提供一个安全健康的工作场所，必须有健康与安全方面的政策和/或程序的书面说明．并有合适的安全设施及设备。若在华新水泥的场所，供应商须完全遵守华新水泥的政策与方针。

2、供应商应确保其所有必要的安全措施安排到位，以保护在他们的场所工作的员工与承包商以及他们的财产。

3、供应商应提供公平和体面的工作条件。员工工资不得低于国家法律规定的地方产业工资或最低工资标准。

4、供应商不得干涉工人的结社自由，若员工代表行使员工权利、提交申诉、参加工会活动或举报涉嫌违法行为，雇主不得采取歧视或终止合同的行为来进行报复。

5、供应商不得以惩罚来威胁员工进行非自愿的工作，供应商不得扣留工人的身份证件。

6、供应商不得雇用未满16周岁的童工。

7、与雇佣相关的决定应基于相应的客观标准。供应商不应对员工区别对待，与雇佣相关的决定包括，但不限于：招聘，晋升，下岗和再分配的工人，培训和技能的发展，健康和安全，与工作条件相关的政策，如工作时间和报酬。

8、供应商应尊重和遵守所有级别（地方、国家和国际）的环境法规要求。

9、供应商应心怀敬意的对环境的影响进行系统地管理，但不限于：能源，水，废物，化学品，空气污染和生物多样性，并设定目标以减少这种影响。

10、供应商应遵守所有适用于反腐败的法律法规，即对任何形式的贿赂、贪污、敲诈和侵吞公款采取零容忍的政策。华新水泥期望供应商的所有业务交易都是透明的，供应商不得雇用第三方来帮助他们从事不允许做的事，如行賄。

11、供应商应遵守与华新水泥签订的合同中所体现的所有适用的竞争法，为此．对任何形式违反该规则的行为采取零容忍政策。供应商也应采取所有必要的预防措施以避免将任何与华新水泥供应关系的商业敏感信息泄露给第三方，反之亦然。
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甲方：   华新水泥（大冶）限公司

乙方（供应商）：                        

为杜绝违反廉洁制度的行为发生，共同维护双方清亲健康的合作关系，经双方协商一直达成如下协议:

第一条 甲方、乙方在合同履行中，应守法守约相互协作、相互配合、相互监督，建立廉洁健康的合作关系，履行应尽义务。

第二条 本协议中违反廉洁制度的行为是指乙方(含乙方关联方或合作方)为谋求交易机会或竞争优势及其他利益,直接或间接给予甲方员工、甲方合作方及甲方员工利害关系人的一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

第三条 不正当利益包括：物质性利益和非物质性利益。

物质性利益指能够直接用金钱价值衡量的利益。包括但不限于以实物、现金或现金等价物的形式提供回扣、贿赂、中介费、借款等，如：消费卡/券、提货券、购物卡、充值卡等各种可供使用或消费的卡（券）、储值卡、其它形态的有价礼券、公开发行的证券类产品或干股、股权，以及支票及财产性权益、旅游、宴请、免费消费等。

非物质性利益是指难以直接用经济或金钱价值衡量的能满足人们需求和欲望的精神利益和其他不正当利益，是物质性利益以外的权益、优惠、便利及其它好处。包括但不限于给予解决住房机会、迁移户口、调动工作、提拔职务、提供学位或安排出国留学、享受免费的服务等方面的利益，以及给予荣誉、名誉、称号、资格、地位、特权等。

第四条 乙方的股东、监事、经理、高级管理人员、合作项目负责人及项目成员系甲方员工或其利害关系人的，应在合作前以书面方式如实、全面告知甲方。

第五条 乙方不得聘用甲方员工；乙方不得雇佣与甲方存在劳动关系或劳动关系终止二年以内的人员参与本合同的履行。

第六条 禁止其他任何违反相关法律法规、廉洁制度的行为。

第七条 若乙方或乙方工作人员违反上述协议规定，乙方同意甲方有权解除合同，且乙方应向甲方退赔全部违规所得并支付相当于合同金额20%的违约金。该违约金用于弥补甲方损失，损失包括但不限于甲方的直接损失、预期利益损失、声誉损失及其他所有直接和间接损失。同时甲方有权根据乙方违规情节及所造成的影响采取降级暂停合作、取消招选资格、列入黑名单终止合作等措施。

第八条 乙方应于甲方发现违规行为之日起7个工作日内支付上述款项，如未及时支付，甲方有权停止结算余款、质保金，且有权从合同款项中直接扣除。

第九条 甲方工作人员如违反本协议约定的，公司纪检监察部门将严肃追责，给予相关人员纪律处分、组织处理或经济处罚；构成犯罪的，移送当地司法机关立案查处。 

第十条 本协议自双方签章后生效，本协议一式贰份，甲、乙方各执一份。

监督部门电话：027 — 87773971  

举报投诉邮箱：jj@huaxincem.com 



甲  方：    

乙  方： 
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附件7 甲方安全标准及安全管理分类

一、项目施工常用国家行业安全标准清单

		序号

		标准名称

		标准号

		国标/部标



		1

		建筑施工安全检查标准

		JGJ59-2011

		部标



		2

		施工企业安全生产评价标准

		JGJ77-2010

		部标



		3

		施工现场临时用电安全技术规范

		JGJ46-2005

		部标



		4

		建筑施工高处作业安全技术规范

		JGJ80-2016

		部标



		5

		建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

		JGJ130-2011

		部标



		6

		建筑施工工具式脚手架安全技术规范

		JGJ202-2010

		部标



		7

		钢管脚手架扣件

		GB15831-2006

		国标



		8

		安全带

		GB6095-2009

		国标



		9

		安全网

		GB5725-2009

		国标



		10

		建筑基坑支护技术规程

		JGJ120-2012

		部标



		11

		高处作业吊篮安全规则

		GB19155-2003

		国标



		12

		建筑机械使用安全技术规程

		JGJ33-2012

		部标



		13

		起重机械安全规程

		GB6067.1-2010

		国标



		14

		塔式起重机安全规程

		GB5144-2006

		国标



		15

		建筑卷扬机安全规程

		GB/T1955-2002

		国标



		16

		施工现场机械设备检查技术规程

		JGJ160-2008

		部标



		17

		建筑施工模板安全技术规范

		JGJ162-2008

		部标



		18

		建筑施工现场环境与卫生标准

		JGJ146-2004

		部标



		19

		建筑施工土石方工程安全技术规范

		JGJ180-2009

		部标



		20

		建筑拆除工程安全技术规范

		JGJ147-2004

		部标



		21

		建筑边坡工程技术规范

		GB50330-2013

		国标



		22

		建筑施工脚手架安全技术统一标准

		GB51210-2016

		国标







二、华新安全制度

		序号

		制度名称

		文号



		1

		华新水泥健康安全管理系统标准

		华股办[2016]101号



		2

		华新水泥股份有限公司个人防护用品标准

		华股办[2017]8号



		3

		华新水泥股份有限公司劳动防护用品采购、验收、保管和发放暂行规定（2017年修订稿）

		华股办[2017]63号



		4

		华新水泥股份有限公司高处作业安全管理制度

		华股办[2017]42号



		5

		华新水泥股份有限公司能量隔离安全管理规定

		华股办[2017]49号



		6

		华新水泥股份有限公司安全风险评估管理规定

		华股办[2017]50号



		7

		关于全面实施风险评估及工作许可的通知

		华康安[2016]1号



		8

		华新水泥股份有限公司移动设备安全管理规定

		华安字[2017]4号



		9

		华新水泥股份有限公司人员运输安全管理规定

		华安字[2017]2号



		10

		华新水泥股份有限公司物流运输安全管理规定

		华安字[2017]3号



		11

		华新水泥股份有限公司物流车辆厂内安全管理规定

		华股办[2017]60号



		12

		华新水泥股份有限公司有限空间安全管理制度

		华安字[2017]6号



		13

		华新水泥股份有限公司合同方健康与安全管理规定

		华安字[2017]7号



		14

		拉豪集团安全政策和五项规定

		



		15

		事故报告分类与调查

		







三、合同方安全管理类

		序号

		名称

		内容



		1

		资质证照

		资质&证照



		

		

		资质证照的有效性



		2

		安全管理机构

		安全生产管理机构设置（按照安全生产法执行，超过100人的配置安全管理机构）



		

		

		安全管理人员配备



		3

		安全管理

		安全责任主体



		

		

		安全操作规程及管理制度



		

		

		制度及文件管理



		4

		相关方管理

		相关方（第三方）资质



		

		

		安全职责约定



		

		

		安全教育、监督管理



		5

		职业健康

		合同方职业健康检查



		

		

		职业病危害因素告知



		6

		安全投入

		安全投入及使用



		

		

		从业人员安全培训



		7

		个人防护

		个人防护用品配备



		

		

		个人防护装备使用及管理（按特种作业要求执行）



		8

		安全培训教育

		安全培训机制



		9

		重大危险源管理

		重大危险源辨识与评估（如被国家列为重大危险源的）



		

		

		重大危险源监控预警（如被国家列为重大危险源的）



		10

		隐患排查整改

		事故隐患排查和汇报



		

		

		事故隐患整改



		11

		应急管理

		应急组织机构和人员



		

		

		应急预案制定及演练



		

		

		应急装备及物资的配备、保养和管理（应急装备及物资由业主方提供，应急车辆使用地方公共资源）







四、施工现场安全管理

		序号

		名称

		内容



		1

		作业场所

		选址及设计



		

		

		场地狭窄



		

		

		安全标志



		2

		设备设施

		工艺流程



		

		

		设备安全设施配套



		

		

		特种设备



		

		

		消防设施设施由承包方提供



		

		

		电气设备



		3

		防护及警示

		安全防护设施配套



		

		

		防护设施设计



		4

		安全技能

		违章指挥



		

		

		操作错误



		

		

		使用不安全设备、工具



		

		

		工具使用错误



		

		

		冒险作业



		5

		个人防护

		个人防护设备的错误使用



		

		

		不安全穿戴



		6

		作业许可

		作业前未办理许可手续



		

		

		安全措施的落实







五、环境保护

		序号

		名称

		内容



		1

		环境保护

		生活垃圾处置



		

		

		危险化学品处置（按照国家危化品目录执行，如未列入的不属于危化品）







六、职业病危害

		序号

		名称

		内容



		1

		职业病危害

		职业病危害超标



		

		

		职业病危害因素标识不清
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为加强安全、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和工作、生活环境， 承包方履行合同应当遵守国家法律法规、规章制度、操作规程、华新管理制度等，包括但不仅限于：

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《华新水泥健康安全管理系统标准》、《华新水泥股份有限公司合同方健康与安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司高空作业程序》及本管理规定等。

一．安全管理

1.1 承包人在合同履行前熟知与合同履行有关的安全因素、华新安全管理制度等，并对与履行合同有关人员进行充分培训，培训内容包括但不限于国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、甲方安全管理制度。

1.2 承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，消除事故隐患，采取必要的安全防护措施，如安全网的投入使用、临边及洞口的安全防护、高空作业防护、垂直交叉作业防护等与安全生产相关的防护措施。因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由承包人承担。

1.3 不干预、不阻挠业主执行本规定的法律法规、规章制度、操作规程、国家行业安全标准、华新管理制度，否则业主有权要求承包方限时整改，整改不合格业主可解除合同，同时承包方不得以此为由追究业主违约责任或要求增加费用。

1.4 安全进行施工是承包方的主要义务，除非业主指令或业主操作是安全事故发生的主要原因，承包方不因本规定而要求业主对事故造成的后果及经济损失承担任何责任。

1.5 承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

二．文明施工与环境保护管理

2.1 进行环保宣传教育，不断提高全体施工人员的环保意识和法制观念。

2.2 进场施工或生产现场，必须按国家标准和业主要求配齐并正确穿戴劳动防护用品，统一工作服。

2.3 在易发伤亡事故（或危险）处设置符合国家标准及华新安全要求的安全警示标志牌。

2.4 按华新管理规定，现场采用封闭围挡。

2.5 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌；施工现场平面图。

2.6 施工现场必须进行统一标识，现场出入的大门应设有企业标识或企业标志。

2.7 修筑排水沟道，做好排水沟、排水设施和道路的清理维护。

2.8 施工现场、办公区、员工生活区等场边绿化。

2.9 工地地面及临时道路的硬化处理，并做好洒水降尘措施。

2.10 设备、材料、构建、料具等堆放时，悬挂标牌（包含名称、品种、规格等），应依据设备、材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。

2.11 对于易燃、易爆和有毒等危险品设置专用库房及其标识。

2.12 水泥等易飞扬细粒建筑材料存放时，采取密闭和覆盖等措施。

2.13 现场配置、维护消防器材，并符合消防要求。

2.14 施工现场应设垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。垃圾清运出现场必须到政府部门批准或华新提供的消纳场地倾倒，严禁乱倒/乱卸。

2.15 防止大气污染、水污染、噪声污染等，采取相应的防护措施。

2.16 承包人应保证施工场地的清洁达到环境卫生部门及华新的管理要求，为现场所有人员提供并维护有效的和清洁的生活设施，并在本工程竣工验收合格后，清理现场，运走全部施工机械、剩余材料和垃圾，保持施工场地和本工程的清洁整齐。

三．临时设施管理

3.1 严格按照平面布置图设立临时建筑设施，施工现场办公、生活区（若有）与作业区分开设置，并保持安全距离。

3.2 工地办公室、现场宿舍、厕所、饮水、休息场所等符合卫生、安全要求，并符合华新管理规定。

3.3 承包人在工程开工前，必须对施工用水、生活用水、排污设施等进行整体布置，要适应季节施工需要，做好前期准备。

3.3 施工现场临时用电需满足国家标准、华新管理制度及电气技术标准。

四．国家法律法规及华新管理制度规定的其他要求



承包人必须严格执行上述规定，不得以此作为增加工程费用及合同金额的理由。
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		大冶水泥立磨喂料部分改造—工程量清单

		序号		名称		项目特征		规格型号		单位		
工程量		金额（元）

														综合单价				合价		备注



		一、钢结构制作安装：

		1		输送机廊道		1、H型钢、工字钢、钢管、型钢等型号:详见设计图
2、含钢结构制作、安装等相关费用
3、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件		HRB		吨		56.673								1、实腹钢柱；H型钢，3.57t
2、预埋铁件，钢板，2.002t
3、钢梁，H型钢及工字钢，28.27t
4、钢檩条，角钢，2.302t
5、钢平台，4mm花纹钢板，10.727t
6、金属扶手、栏杆、栏板，钢管，157.58m，0.38t
7、植筋，规格:8-25，980根，
8、钢檩条，C型钢160*60*20*2.5，5.522t
9、钢桁架，H型钢、钢管、型钢，3.9t

		1		廊道彩钢瓦		1、屋面瓦和墙面瓦等型号:详见设计图
2、含钢结构制作、安装等相关费用
3、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件		0.6mm		㎡		763.27								1、瓦屋面，0.6mm彩钢瓦，284.45㎡
2、钢板墙板，0.6mm彩钢瓦，478.82
3、钢板天沟，钢板，0.38t

		二、安装工程：

		1		固定式胶带输送机		1.名称:带式输送机
2.型号:TD75   槽型
3.输送长度:41950mm
4.输送机胶带宽度:800mm
5.其他要求:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标		B800		台		1								1.名称:带式输送机
2.型号:TD75   槽型
3.输送长度:41950mm
4.输送机胶带宽度:800mm
5.其他要求:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标

		2		定量给料机		1.名称:定量给料机
2.型号:DEL0893    B800mm
3.质量:1.85t
4.其他说明:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标		 B800		台		1								1.名称:定量给料机
2.型号:DEL0893    B800mm
3.质量:1.85t
4.其他说明:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标

		3		板链斗式提升机		1.名称:板链斗式提升机
2.型号:NE300×28300mm
3.提升高度、质量:25.7t
4.其他说明:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标		NE300		台		1								1.名称:板链斗式提升机
2.型号:NE300×28300mm
3.提升高度、质量:25.7t
4.其他说明:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标

		4		带式输送机		1.名称:带式输送机
2.型号:TD75   槽型
3.输送长度:7985mm
4.输送机胶带宽度:800mm
5.单机试运转要求:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标		 B800		台		1								1.名称:带式输送机
2.型号:TD75   槽型
3.输送长度:7985mm
4.输送机胶带宽度:800mm
5.单机试运转要求:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标

		5		回转锁风喂料机		1.名称:回转锁风喂料机
2.型号:SW120*100A
3.重量:4.5t
4.单机试运转要求:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标		SW120*100A		台		1								1.名称:回转锁风喂料机
2.型号:SW120*100A
3.重量:4.5t
4.单机试运转要求:拆除原设备、运输、重新安装，设备进出非标

		6		低压法兰阀门		1.名称:阀门
2.型号、规格:2800mm
3.其他说明:主材甲供，管道开口，阀门安装（乙方）				个		1								1.名称:阀门
2.型号、规格:2800mm
3.其他说明:主材甲供，管道开口，阀门安装

		7		综合脚手架		1.建筑结构形式:钢结构
2.檐口高度:详见图纸				项		1								脚手架高度约28米

		8		垂直运输		1.建筑物建筑类型及结构形式:详见图纸				项		1

		三、土建工程：

		1		泥浆护壁成孔灌注桩		1.空桩长度、桩长:实桩长度13m
2.桩径:0.6m
3.成孔方法:机械冲孔
4.混凝土种类、强度等级:C30				m		13								1、空桩长度、桩长:实桩长度13m，桩径:0.6m，7.74m3
2、钢筋笼，主筋14，箍筋8，加劲箍紧20，0.56t
3、桩基设备，进出场及安拆，1次

		2		基础和地坪		1、类型：混凝土基础
2、基础、垫层型号:详见设计图
3、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件				m³		7.2								1、垫层，C15，0.58m³，
2、桩承台基础，C30，2.03m³，
3、带形基础，C30，1.06m³，
4、地坪垫层，C30，4.07m³
5、柱脚二次灌浆，C30细石砼，0.04m³
6、地脚螺栓，0.05t


		3		基础和地坪模板		1、类型：混凝土基础模板安拆
2、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件
				m2		17.64								1、垫层，胶合板模板1.28m2
2、桩承台基础，胶合板模板9.28m2
3、带形基础，基础梁胶合板模板7.08m2


		4		土方工程		1、包含所需场地平整、土石方开挖、运输、回填、弃土转运等费用
2、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件				m³		16.27								1、挖一般土方，16.27m3，回填方12.6m3，余方弃置3.67m3
2、砼地面拆除外运，4.07m3


		5		结构混凝土		1、类型：混凝土结构
2、结构型号:详见设计图
3、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件				m3		17.84								1、矩形梁，加固灌浆料，2.24m³
2、有梁板，C30，15.6m³

		6		结构混凝土钢筋		1、类型：混凝土钢筋
2、结构型号:详见设计图
3、包含所需混凝土植钢筋费用
4、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件				t		2.604								1、现浇构件钢筋，规格:HPB 8-24，2.604t

		7		结构混凝土模板		1、类型：混凝土模板
2、结构型号:详见设计图
3、包含所需混凝土模板安拆等费用
4、其他未尽事宜:满足设计及规范要求，详见设计图纸及招标文件				㎡		158.51								1、矩形梁，胶合板模板26.22㎡
2、有梁板，胶合板模板132.29㎡






		四、安全文明施工费：								项		1						0.00		取分项金额的2%

		不含税合计																0.00

				税金														0.00		9%

				含税合计														0.00
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健 康 安 全 协 议 

（生产现场作业类）

甲方：                                         

乙方：                                          

根据甲乙双方签订的               合同（合同编号：        ），为明确双方的安全生产责任，确保乙方在合同履行期间的健康安全，根据国家有关法律法规和甲方的健康与安全要求，双方协商一致并自愿签订本协议。

一．健康安全责任


（一）健康安全责任人


1.1 甲方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


1.2 乙方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


（二）甲方健康安全责任


1.3甲方应当对乙方及其分包商的安全资质证书有效性、人证合一进行审核；

1.4甲方有责任和义务告知乙方现场岗位存在的职业危害因素及检测结果，公司的职业健康安全管理要求；


1.5甲方应提醒和监督在现场的乙方员工遵守公司的职业健康安全要求，发现乙方员工违章时有义务制止并通知乙方；


1.6甲方应维护和完善现场的各类职业健康安全防护设施设备正常运行，配置完善各类提醒，警告及告知标牌；


1.7甲方有责任督促乙方完善相应的职业健康安全管理制度和体系，要求其管理符合国家及公司的要求，尽最大可能避免职业伤害和职业病、安全事故的发生。 

（三）乙方健康安全责任


1.8 乙方必须遵守国家的职业健康&安全相关法律、法规及甲方的职业健康&安全政策、规定，如违反国家法律法规及甲方相关健康安全规定而发生职业伤害事故及安全事故，由乙方承担所有的经济责任及法律责任。


1.9由乙方及分包商人员因2.1条款原因而引起的政府罚款（包括对甲方的部分）将由乙方完全承担；乙方及其分包商人员产生轻微事故、损失工作日以上安全事故，乙方应承担相应的违约责任（见第四条《违约责任》）；

1.10乙方对自己员工和分包商负有完全的健康安全管理责任，健康安全事故引起的所有损失由乙方承担；

1.11乙方对所属员工的职业健康&安全负有全部的管理及监护责任，同时为管理或监护不善导致的一切后果承担相应的经济和法律责任。


1.12乙方必须制订其相应的职业健康&安全管理制度并保证在作业期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的工伤、社会保险，建立职业健康监护体系，培训告知体系，劳动防护用品管理体系及员工个人职业健康档案等，并按国家要求定期执行和检查执行效果，并承担所有的经济及法律责任；


1.13 乙方主合同需要再次分包，乙方须确保分包方得到甲方的安全部门同意。


1.14乙方应提供符合作业项目的等级资质证书、安全资质证书和入场特种作业人员操作证书（安全资质证书包括但不仅限于以下：安全生产许可证、负责人安全资格证、安全管理资格证、特种作业资格证（电工证、焊工证、爆破证、压力容器操作证、起重作业操作证）等；

1.15 乙方应了解合同履行过程中的健康安全因素和甲方现场状况及安全因素；

1.16 乙方不得安排未成年人员在可能存在职业病危害的岗位，不得安排孕期，哺乳期的女职工从事与本人和胎儿、婴儿有害的作业；不得安排有职业禁忌的员工在危害岗位。


1.17乙方应对自己员工和其分包商人员进行充分的健康安全培训，培训内容包括国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、甲方安全管理制度；

1.18乙方进场施工人员进场施工前应持本《健康安全协议》到甲方安全部门接受培训；由甲方安全部门对所有的进场施工从业人员进行健康安全培训；


1.19乙方必须保证其所使用的设备、工具、个人防护用品符合国家法规及甲方的职业健康&安全规定。


1.20乙方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害&安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患，并保存相关文档。


1.21乙方有责任和义务要求员工保护甲方现场的各类职业健康安全防护设备设施，标识的完整，发现异常有义务报告并立即停止作业；


1.22乙方有责任和义务配合和要求员工遵守甲方为保护员工健康安全而设立的各类职业健康安全规章制度，设备设施操作规程，防护用品采购维护保养更换要求等；


1.23乙方对乙方员工在公司现场工作的职业健康安全负有全部的培训及管理、提醒、告知、监督责任，并有义务承担因工作现场存在的职业危害因素而导致乙方员工，发生职业伤害或职业病负有全部的经济和法律责任。


1.24乙方如造成甲方设施设备损坏，应无条件进行赔偿或修复。


二、乙方明确并保证：

（一）乙方同意并保证做到：

2.1若不能遵守本《健康安全协议》的内容，将无条件服从甲方停工整顿决定，并承担相应的损失。


2.2尽管本协议约定了甲方在健康安全方面的责任，但乙方认识到，健康安全施工或作业是乙方的主要义务，除非甲方指令或甲方现场是健康安全事故发生的主要原因，乙方不因本协议的约定而要求甲方对事故造成的后果及经济损失承担任何责任。


（二）乙方履行合同应当遵守法律法规、规章制度、操作规程和甲方管理制度，包括但不仅限于：

2.3国家、地方有关职业健康安全方面的法律法规及规章制度，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

2.4甲方健康安全管理制度：《华新水泥股份有限公司风险评估管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司高处作业安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司能量隔离安全管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司移动设备安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司人员运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流厂内车辆安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司合同方安全管理规定》及本《健康安全协议》等。

（3） 乙方同意遵守以下健康安全相关要求（但不限于以下要求）：

2.5 乙方用于入场施工或其他作业的工器具或设施、设备，使用前必须得到甲方的检查合格认可。


2.6 必须使用符合国家标准的设备、工器具，不准使用报废的或存在严重安全隐患的设备或工具。


2.7所有特种作业人员或操作特种设备的人员必须持有有效的特种作业操作证。

2.8入场施工或进入生产现场必须按要求正确佩带好安全帽、安全眼镜、安全鞋和带反光条的工作服（或反光背心）。

2.9车辆移动时不准上、下车，车辆停在斜坡时应使用三角木垫住，防止溜车。

2.10故障车辆不在厂区内维修。


2.11在1.8米以上的没有安全防护设施的地方作业，必须系挂好全身式安全带；需要移动时，必须系双挂钩安全带，确保随时处于防护中，如脚手架搭设。


2.12严禁酒后作业，严禁未经许可私自触摸或启动生产设备。


2.13气瓶至少相距5米以上，距离火源至少10米以上，气瓶须固定，并按要求使用瓶帽、压力表、防回火阀。

三、违约责任

（一）违约责任承担原则和依据

3.1对违反甲方相关健康、安全、消防规定的行为，甲方可采取违约处罚、停工整顿直至终止合同。


3.2不同的处罚方法可同时执行。


3.3安全处罚造成的所有损失由乙方自行承担。


（二）违约处理程序


3.4违约处罚决定将直接从甲方给乙方支付的合同款项中扣除。


3.5对乙方的安全违约处罚将通过安全周例会、安全公告等形式进行通报批评，并作为今后合作的评选条件。

3.6本协议未涉及到的违章行为，甲方项目负责人可有权定义其行为属一般违章还是严重违章以及处罚额度，并据此进行处罚。


（三）违章和事故处罚

乙方如因违反本《健康安全协议》，造成发生违章行为或健康安全事故等，乙方同意按以下约定承担违约责任。

3.7口头警告：

在甲方现场检查中发现的一般或轻微安全隐患，甲方可能向乙方及其分包商发出口头警告，乙方及其分包商应及时组织人力解决所发现的隐患。


3.8乙方有下列情形之一，构成一般违章的，应向甲方支付违约金100-500元/人•次，若不及时纠正违章行为者将被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。

3.8.1 未经甲方安全培训合格的人员入场作业的；

3.8.2 生产或施工现场人员没有或不正确配戴安全防护品，如未戴安全帽等；

3.8.3 作业环境杂乱影响正常通行的；

3.8.4 未经甲方许可私自接电的；

3.8.5 在禁烟区吸烟的；

3.8.6 在厂区内行走不走人行道的；

3.8.7 不遵守驾驶安全规定的，如在厂区内超速行驶的、驾乘时不系安全带、驾驶时接打手机等；

3.8.8 未执行工完场清的；

3.8.9 在收到甲方《安全隐患整改通知单》后，在限定时间内无正当理由未解决现场隐患的等；


 3.8.10其他违反甲方安全规定的一般违章行为。

3.9乙方有下列情形之一，构成严重违章的，应向甲方支付违约金500-3000元/人•次，若不及时纠正违章行为者将被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。


3.9.1 入场作业前未进行作业前的风险分析就开始作业的；

3.9.2 高风险作业未获得工作许可证后就开始作业的；

3.9.3 没有严格执行能量隔离就开始作业的；

3.9.4 存在坠落风险的高处作业不采取坠落防护措施的，如系挂好全身式安全带；

3.9.5 违反有限空间作业、受限区域内动火作业、清堵作业安全管理程序的；

3.9.6 使用未经甲方安全验收合格的脚手架的；

3.9.7 未经甲方授权，私自驾驶甲方车辆的；

3.9.8 使用叉车、装载机等工程车辆载人的；

3.9.9 随意破坏安全附件，打开已封闭的孔洞、随意破坏上锁箱等；

3.9.10 工作结束后未按规定恢复安全附件的；

3.9.11 有可能影响到其他人员的安全时未协调或取得同意的；

3.9.12 乙方管理人员违章指挥的；

3.9.13 30天内出现两次一般违章的；

3.9.14 其他违反甲方安全规定的严重违章行为。


3.10  乙方履行合同中违反本协议相关约定、发生事故的，承担以下违约责任：


3.10.1 乙方首先承担因事故造成的所有经济损失；

3.10.2 发生轻微事故的，向甲方支付违约金1000-5000元/次；


3.10.3 发生损失工作日（LTI）事故的，向甲方支付违约金5000-20000元/次；

3.10.4 发生死亡事故的，向甲方支付违约金30000元/次以上。


3.10.5 因乙方未尽到本协议约定的义务而发生安全事故导致乙方员工及分包商向甲方索赔，导致甲方损失，该损失应由乙方承担。


3.11  停工整顿


3.11.1如乙方出现严重违章行为的、或多次违章纠正无效的、或没有按时完成甲方规定的安全整改、或作业现场存在重大安全隐患、或发生健康安全事故的情况等，甲方安全部门可强令其进行停工整顿。


3.11.2 停工整顿由甲方安全部门签署停工整顿通知单，乙方无条件执行。


3.12  终止合同

对于多次出现违章，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权提前终止主合同。


四．本协议作为主合同附件一同签订，并报送甲方安全部一份，签字盖章后生效与主合同有效期同步。

甲方：                                                  乙方：   


代表签字：                                              代表签字：


日期：                                                  日期：
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健 康 安 全 协 议 

（工厂物流类）

甲方：                           

乙方：                           

根据甲乙双方签订的       物流采购合同（合同编号：          ），为明确双方的安全生产责任，确保乙方在合同履行期间的健康与安全，根据国家有关法律法规和甲方的健康与安全要求，双方协商一致并自愿签订本协议。

一、健康安全责任


（1） 健康安全责任人


1.1甲方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


1.2乙方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


（二）甲方健康安全责任


1.3甲方应当对乙方及其分包商的安全资质证书有效性、人证合一进行审核；

1.4甲方有责任和义务告知乙方现场岗位存在的职业危害因素及检测结果，公司的职业健康及安全管理要求；


1.5甲方应提醒和监督在现场的乙方员工遵守公司的职业健康安全要求，发现乙方员工违章时有义务制止并通知乙方；


1.6甲方应维护和完善现场的各类职业健康安全防护设施设备正常运行，配置完善各类提醒，警告及告知标牌；


1.7甲方有责任督促乙方完善相应的职业健康安全管理制度和体系，要求其管理符合国家及公司的要求，尽最大可能避免职业伤害和职业病、安全事故的发生。 

（2） 乙方健康安全责任


1.8 乙方必须遵守国家的职业健康&安全相关法律、法规及甲方的职业健康&安全政策、规定，如违反国家法律法规及甲方相关健康安全规定而发生的职业伤害事故及安全事故，由乙方承担所有的经济责任及法律责任。


1.9由乙方及分包商人员因2.1条款原因而引起的政府罚款（包括对甲方的部分）将由乙方完全承担；乙方及其分包商人员产生轻微事故、损失工作日以上安全事故，乙方应承担相应的违约责任（见第四条《违约责任》）；

1.10乙方对自己员工和分包商负有完全的健康安全管理责任，健康安全事故引起的所有损失由乙方承担；

1.11乙方对所属员工的职业健康&安全负有全部的管理及监护责任，同时为管理或监护不善导致的一切后果承担相应的经济和法律责任。

1.12乙方主合同需要再次分包，乙方须确保分包方得到甲方安全部门的同意。


1.13乙方必须制订其相应的职业健康&安全管理制度并保证在作业期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的工伤、社会保险，培训告知体系，劳动防护用品管理体系等，并按国家要求定期执行和检查执行效果，并承担所有的经济及法律责任；

1.14乙方应提供符合作业项目的等级资质证书、安全资质证书（安全资质证书包括但不仅限于以下：负责人安全资格证、安全管理资格证、道路运输资格证等）

1.15乙方应了解合同履行过程中的健康安全因素和甲方现场状况及安全因素；

1.16乙方应对自己员工和其分包商人员进行充分的健康安全培训，培训内容包括国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、甲方安全管理制度；

1.17乙方进场施工人员进场施工前应持本《健康安全协议》到甲方安全部门接受培训；由甲方安全部门对所有的施工从业人员进行健康安全培训； 

1.18乙方必须保证其所使用的车辆、工具、个人防护用品符合国家法规及甲方的职业健康&安全规定。


1.19乙方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害&安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患，并保存相关文档。


1.20乙方有责任和义务要求员工保护甲方现场的各类职业健康安全防护设备设施，标识的完整，发现异常有义务报告并立即停止作业；


1.21乙方有责任和义务配合和要求员工遵守甲方为保护员工健康安全而设立的各类职业健康安全规章制度，设备设施操作规程，防护用品采购维护保养更换要求等；


1.22乙方对乙方员工在公司现场工作的职业健康安全负有全部的培训及管理、提醒、告知、监督责任，并有义务承担因工作现场存在的职业危害因素而导致乙方员工，发生职业伤害或职业病负有全部的经济和法律责任。


1.23乙方如造成甲方设施设备损坏，应无条件进行赔偿或修复。


二、乙方明确并保证：

（一）乙方同意并保证做到：


2.1若不能遵守本《健康安全协议》的内容，将无条件服从甲方停工整顿决定，并承担相应的损失。


2.2尽管本协议约定了甲方在健康安全方面的责任，但乙方认识到，健康安全施工或作业是乙方的主要义务，除非甲方指令或甲方现场是健康安全事故发生的主要原因，乙方不因本协议的约定而要求甲方对事故造成的后果及经济损失承担任何责任。


（3） 乙方履行合同应当遵守法律法规、规章制度、操作规程和甲方管理制度，包括但不仅限于：

2.3国家、地方有关职业健康安全方面的法律法规及规章制度，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

2.4甲方健康安全管理制度：《华新水泥股份有限公司风险评估管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司高处作业安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司能量隔离安全管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司移动设备安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司人员运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流厂内车辆安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司合同方安全管理规定》及本《健康安全协议》等。

（3） 乙方同意遵守以下健康安全相关要求（但不限于以下要求）：

2.5驾驶人员必须持有有效证件，驾驶准驾车辆。


2.6乙方不准使用报废的、或存在严重安全隐患的车辆和工具。


2.7驾驶员严禁酒后驾车进入厂区。


2.8进入厂区后，严格遵守厂区道路交通安全规定，不得超过规定的速度行驶。


2.9进入厂区车辆，驾驶员必须全程系好安全带，驾驶中严禁接打电话。


2.10运货车辆严格遵守甲方厂区“一人一车”制度（行业限定的特殊情况除外）,驾驶员不允许带小孩、家属等其他闲杂人员进入厂区。


2.11车辆必须停靠在指定位置；驾驶员不能在厂区内随意走动，只能在规定地点休息等候。


2.12驾驶员下车在装卸货区等候时，至少应正确佩带好安全帽、反光背心或带反光条的工作服（休息室除外）。


2.13车辆移动时人员不准上、下车，车辆停在斜坡时应用三角木垫稳固。


2.14在1.8米以上存在坠落风险的高空作业，如车辆盖防雨棚布、到罐车顶上清扫、开关盖操作等，必须沿楼梯、安全平台，并系挂好全身式安全带，在无坠落保护措施的情况下，任何人任何时候均不得从车载爬梯上或下。


2.15故障车辆不在厂区内维修。


2.16严禁未经许可私自触摸或启动生产设备。


2.17违反《中华人民共和国道路交通法》的其他行为。

三、违约责任

（1） 违约承担原则和依据

3.1违约金将直接从甲方给乙方支付的合同款项中扣除。


3.2对乙方的违约将通过安全周例会、安全公告等形式进行通报批评，并作为今后合作的评选条件。

3.3本协议未涉及到的违章行为，甲方项目负责人可有权定义其行为属一般违章还是严重违章以及处罚额度，并据此进行处罚。


（二）违约责任

乙方如因违反本《健康安全协议》，造成发生违章行为或健康&安全事故等，乙方同意按以下约定承担违约责任。

3.4口头警告：

在甲方现场检查中发现的一般或轻微安全隐患，甲方可能向乙方及其分包商发出口头警告，乙方及其分包商应及时组织人力解决所发现的隐患。


3.5乙方有下列情形之一，构成一般违章的，应向甲方支付违约金100-500元/人•次，若不及时纠正违章行为者将可能被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。

3.5.1未经甲方安全培训合格的人员入场作业的；

3.5.2生产或施工现场人员没有或不正确配戴安全防护品，如未戴安全帽等；

3.5.3作业环境杂乱影响正常通行的；

3.5.4未经甲方许可私自接电的；

3.5.5在禁烟区吸烟的；

3.5.6在厂区内行走不走人行道的；

3.5.7不遵守驾驶安全规定的，如在厂区内超速行驶的、驾乘时不系安全带、驾驶时接打手机等；

3.5.8未执行工完场清的；

3.5.9在收到甲方《安全隐患整改通知单》后，在限定时间内无正当理由未解决现场隐患的等；


3.5.10其他违反甲方安全规定的一般违章行为。

3.6乙方有下列情形之一，构成严重违章的，应向甲方支付违约金500-3000元/人•次，若不及时纠正违章行为者将可能被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。


3.6.1入场作业前未进行作业前的风险分析就开始作业的；

3.6.2高风险作业未获得工作许可证后就开始作业的；

3.6.3没有严格执行能量隔离就开始作业的；

3.6.4存在坠落风险的高处作业不采取坠落防护措施的，如作业过程未系挂好全身式安全带；

3.6.5使用未经甲方安全验收合格的脚手架的；

3.6.6未经甲方授权，私自驾驶甲方车辆的；

3.6.7使用叉车、装载机等工程车辆载人的；

3.6.8随意破坏安全附件，打开已封闭的孔洞、随意破坏上锁箱等；

3.6.9工作结束后未按规定恢复安全附件的；

3.6.10有可能影响到其他人员的安全时未协调或取得同意的；

3.6.11 乙方管理人员违章指挥的；

3.6.12  30天内出现两次一般违章的；

3.6.13 其他违反甲方安全规定的严重违章行为。

3.7 乙方履行合同中违反本协议相关约定、发生事故的，承担以下违约责任：


3.7.1 乙方首先承担因事故造成的所有经济损失；

3.7.2发生轻微事故的，向甲方支付违约金1000-5000元/次；


3.7.3发生损失工作日（LTI）事故的，向甲方支付违约金5000-20000元/次；

3.7.4发生死亡事故的，向甲方支付违约金30000元/次以上。

3.7.5因乙方未尽到本协议约定的义务而发生安全事故导致乙方员工及分包商向甲方索赔，导致甲方损失，该损失应由乙方承担。


3.8 停工整顿

3.8.1 如乙方出现严重违章的行为、或多次违章纠正无效的、或没有按时完成甲方规定的安全整改、或作业现场存在重大安全隐患、或发生健康安全事故的情况等，甲方安全部门可强令其进行停工整顿，停工整顿期间造成的所有经济损失由乙方自行承担。

3.8.2 停工整顿由甲方安全部门签署停工整顿通知单，乙方无条件执行。


3.9 终止合同

对于多次出现违章，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权提前终止主合同。


四．本协议作为主合同附件一同签订，并报送甲方安全部一份，签字盖章后生效与主合同有效期同步。

甲方：                                                  乙方：   


代表签字：                                              代表签字：


日期：                                                  日期：
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合同方安全资格预 审表.xls


合同方安全资格预审表.xls
资格预审表（运输服务类）

		合同方安全资格预审表（运输服务类）

		候选合同方单位名称：                                               拟投标项目名称：								合同形式：

		以下由运输商填写（证明材料请提供扫描或复印件）						以下由业主填写

		1		企业基本信息		信息或资料		权重		评分		备注

		1.1		单位名称				—		—

		1.2		单位地址				—		—

		1.3		单位法人及联系方式				—		—

		1.4		企业规模				—		—

				1.4.1 驾驶员人数（长期）				2

				1.4.2 车辆数量（自有）				2

		2		企业资质

		2.1		营业执照				否决项		—

		2.2		运输资质				否决项		—		但厂内倒运除外

		2.3		作业人员资质证件（多名驾驶员，请另用文字描述驾龄等以下信息）				—		—

				2.3.1 驾驶证				否决项		—

				2.3.2 驾龄				2

				2.3.3 同类车型驾龄				2

				2.6.4 防御性驾驶培训				3				外部培训得3分，内部得2分

		2.4		车辆交强险或商业保险证明				3				交强险属于否决项

		2.5		所有入场作业员工工伤保险或意外伤害险证明				否决项		—

		2.6		车况是否能满足服务项目？				5

		3		公司健康安全文化

		3.1		公司安全愿景和目标				1

		3.2		贵公司是否具有安全生产相关的证书，如安全生产标准化证书、ISO18001体系证书等				8				安标：国家8分，省级6分，地方4分；ISO18001：6分，均获得取最高分

		3.3		近三年贵公司健康安全绩效				—		—		发生死亡事故，一人次扣10分；发生损失工作日事故或重伤事故扣5分/人次；超过从总分中扣减。

				3.2.1 死亡事故人数				10

				3.2.2 损失工作日事故或重伤事故人数				5

		3.4		贵公司建立有哪些安全生产管理制度？				2

		3.5		贵公司是否有分包商？如何管理分包商（管理制度）？				1

		3.6		是否根据所要执行的作业提供合适的个人防护用品？				2

		3.7		所提供的个人防护用品是否符合法律要求？				2

		3.8		贵公司的员工是否已培训如何正确地使用、维护个人防护用品？				2

		3.9		贵公司是否开展了岗位培训来确保员工遵守流程安全地作业？				2

		3.10		贵公司为本次服务项目提供的运输车辆的安全装置是否齐全、有效？				5

		3.11		贵公司的每项作业是否进行了安全风险评估？如有提供最近评估的两份。				2

		3.12		贵公司对高风险任务是否有专门的安全评估流程？				2

		4		最近一年服务项目（优先列举华新）

		4.1		服务日期				—		—		1、严重违章一人次扣2分，最多扣6分。
2、服务期间健康安全评估结果为优良合同方的，从总分中加5分。

		4.2		服务单位				—		—

		4.3		服务项目				—		—

		4.4		服务单位联系人				—		—

		4.5		服务期间严重违章次数				6

		5		奖励或处罚

		5.1		是否获得过政府或服务业主颁发的安全奖励？				8				国家8分，地方6分，业主5分

		5.2		是否因安全违章或事故受到政府处罚？				10

		6		本次服务项目

		6.1		是否认同华新的核心价值观				否决项		—

		6.2		是否愿意遵守《健康安全协议》				否决项		—

		6.3		本次服务项目主要的健康安全风险分析简要分析及控制措施说明				5

		6.4		人员或车辆配置初步方案				5

		6.5		预设项目经理及其负责的项目、取得的安全业绩有哪些？				3

		总分						100分

		我申明以上信息完全真实可靠, 可供业主或其代表审核。

		经办人（签字）：                            联系电话：                             公司名称（盖章）：

						日期：

		以下内容仅供业主填写：

		基于以上检查结果该合同方，我们认为:

		□ 可以接受，同意进入“优良合同方资格名单“

		□ 可以接受，同意进入”合格合同方资格名单”

		□ 有条件地接受，整改合格后进入”基本合格合同方资格名单“

		需要改进的方面：                                                                                                                            D

		□ 不具备合同方资格。（不合格主要原因：                                                                                       ）

				参加资格预审小组成员签字：

				预审时间：





资格预审表（生产服务类）

		合同方安全资格预审表（生产服务类）

		候选合同方单位名称：                                               拟投标项目名称：								合同形式：

		以下由合同方填写（证明材料请提供扫描或复印件）						以下由业主填写

		1		企业基本信息		信息和资料		权重		评分		备注

		1.1		单位名称				—		—

		1.2		单位地址				—		—

		1.3		单位法人及联系方式				—		—

		1.4		企业规模				—		—

		2		企业资质		信息和资料

		2.5		营业执照经营范围是否符合本次服务合同要求？				否决项

		2.6		安全生产许可证（高危作业应提供）				否决项

		2.7		所有入场作业人员的资质证件（根据具体服务内容）				否决项

		2.8		所有入场作业员工工伤保险或意外伤害险证明				否决项

		3		公司健康安全文化

		3.1		公司安全愿景和目标				1

		3.2		贵公司是否具有安全生产相关的证书，如安全生产标准化证书、ISO18001体系证书等				8				安标：国家8分，省级6分，地方4分；ISO18001：6分，均获得取最高分

		3.3		近三年贵公司健康安全绩效				—		—		发生死亡事故，一人次扣10分；发生损失工作日事故或重伤事故扣5分/人次；超过从总分中扣减。

				3.3.1 死亡事故人数				10

				3.3.2 损失工作日事故或重伤事故人数				5

		3.4		职业健康				—		—

				3.4.1 公司员工是否进行入职体检？				2

				3.4.2 公司员工是否进行在岗体检？				3

				3.4.3 公司员工是否进行离岗体检？				2

		3.5		贵公司建立有哪些安全生产管理制度？				3

		3.6		贵公司是否有分包商？如何管理分包商（管理制度）？				3

		3.7		是否根据所要执行的作业提供合适的个人防护用品？				5

		3.8		所提供的个人防护用品是否符合法律要求？				3

		3.9		贵公司的员工是否已培训如何正确地使用、维护个人防护用品？				3

		3.10		贵公司是否开展了岗位培训来确保员工遵守流程安全地作业？				5

		3.11		贵公司是否开展了设备和工具的使用培训？				4

		3.12		贵公司的每项作业是否进行了安全风险评估？如有提供最近评估的两份。				3

		3.13		贵公司对高风险任务是否有专门的安全评估流程？				3

		4		最近一年服务项目（优先列举华新）

		4.1		服务日期				—		—		1、严重违章一人次扣2分，最多扣6分。
2、服务期间健康安全评估结果为优良合同方的，从总分中加5分。

		4.2		服务单位				—		—

		4.3		服务项目				—		—

		4.4		服务单位联系人				—		—

		4.5		服务期间严重违章次数				6

		4.6		服务期间健康安全业绩评估结果被业主评为优良合同方				—

		5		奖励或处罚

		5.1		是否获得过政府或服务业主颁发的安全奖励？				8				国家8分，地方6分，业主5分

		5.2		是否因安全违章或事故受到政府处罚？				10

		6		本次服务项目

		6.1		是否认同华新的核心价值观				否决项		—

		6.2		是否愿意遵守《健康安全协议》				否决项		—

		6.3		本次服务项目主要的健康安全风险分析简要分析及控制措施说明				10

		6.4		预设项目经理及其负责的项目、取得的安全业绩有哪些？				3

		7		施工现场评审

		7.1		是否愿意接受施工工地现场考察？				—				如需到施工现场评审，此表评分占50%，现场评审表评分占50%。

		7.2		考察现场地址：				—

				总分				100分

		我申明以上信息完全真实可靠, 可供业主或其代表审核。

		经办人（签字）：                            联系电话：                             公司名称（盖章）：

						日期：

		以下内容仅供业主填写：

		基于以上检查结果该合同方，我们认为:

		□ 可以接受，同意进入“优良合同方资格名单“

		□ 可以接受，同意进入”合格合同方资格名单”

		□ 有条件地接受，整改合格后进入”基本合格合同方资格名单“

		需要改进的方面：                                                                                                                            D

		□ 不具备合同方资格。（不合格主要原因：                                                                                       ）

				参加资格预审小组成员签字：

				预审时间：





资格预审（现场评审表）

		合同方安全预审现场评审表（现场评审适用）

		候选合同方单位名称：                                               拟投标项目名称：								合同形式：

		序号		预审要素		评审标准		权重		评分		备注

		1		公司概况

		1.1		经验		完成过华新类似项目，且安全业绩良好。		5

		1.2		意识		管理层认可华新安全价值观，对违章零容忍。		10

		2		组织程序和记录

		2.1		沟通交流		每天召开班前会以及适时召开施工前会议，交流危害分析与控制、施工方案、分工职责等；定期项目安全会议；并通过展板向所有人展示。		10

		2.2		文件记录		各种制度程序、培训记录等相关的管理记录完整且妥善保存。		5

		3		作业现场情况

		3.1		文明施工		现场封闭管理、凭卡出入、道路硬化通畅、标识清楚、材料机具分区整齐摆放、厕所清洁、吸烟区设置合理等		10

		3.2		人员PPE		安全帽、安全眼镜、反光服、安全鞋、全身安全带、车用安全带、面屏等符合要求并正确使用		10

		3.3		脚手架搭设		有施工方案，钢管扣件、立杆基础、步距、跨距、连墙件、剪刀撑、脚手板、护栏、上下通道等符合要求，有检验验收制度		5

		3.4		基坑支护		有施工方案，临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、开挖、基坑支护变形监测等符合要求		5

		3.5		临边洞口		有硬隔离措施，安全标志、安全距离、盖板强度、人行通道和防护棚等符合要求		5

		3.6		施工用电		接地与接零、配电箱、开关箱、现场照明、绝缘、安全电压、手持电动工具、电线架设等符合要求		5

		3.7		起重吊装		有吊装方案，起重机械、钢丝绳、吊点、地耐力及吊装能力等符合要求		5

		3.8		施工器具		圆盘锯、钢筋机械、电焊机、气瓶、搅拌机等施工机具符合要求		5

		3.9		移动设备		现场移动设备基本安全设施配置齐全，卸货、装货安全措施得当有效，遵守现场道路安全规定，包括一人一车制度等		5

		3.10		高风险作业管控		从事高处作业、有限空间作业人员年龄、身体状况有明确要求；现场人员了解高风险作业防护措施，开展风险评估与分析，高风险作业得到工作许可，风险控制措施（如平台、脚手架、吊装设备、安全电压、能量隔离、有限空间控制等）符合行业基本要求，关键PPE使用得当，佩戴正确。		10

		3.11		安全操作		作业人员遵守安全操作程序，没有违反安全规定的行为，作业人员具备相应作业资质。		5

				总分				100

		评分说明：如果该服务项目对应评审表没有合适评分项，则该项不计分，则总分=所有评分之和/除不计分项外的总权重分ⅹ100分。示例：如某项目不适用于3.4条，则总分为95分，假设其他项总评分为88分，则该合同方现场评审总分为：88/95ⅹ100分=92.6分

		以下内容由预评审小组填写：

		本次预评审调查问卷得分        分+现场评审得分        分，折算总分为          分（各占50%）。

		基于以上检查结果该合同方，我们认为:

		□ 可以接受，同意进入”优良合同方资格名单”

		□ 可以接受，同意进入”合格合同方资格名单”

		□ 有条件地接受，整改合格后进入”基本合格合同方资格名单“

		需要改进的方面：                                                                                                                            D

		□ 不具备合同方资格。（不合格主要原因：                                                                                      ）

				参加资格预审小组成员签字：				预审时间：
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竞买操作手册-供应商.docx
1.1.1 [bookmark: _Toc32472]登陆供应商平台
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· 登录华新水泥网站主页，点击进入系统 在地址栏输入htttp：

//biz.huaxincem.com/bid/home. do

· 进入系统,点击登陆按钮打开登陆界面；
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· 输入账户名称，密码，验证码信息，点击登陆；
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1.1.2 [bookmark: _Toc28918]查找竞买项目
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· 登陆成功后，在首页上方导航栏点击“竞买竞卖”导航，切换到竞买竞卖页面，进入竞买项目有三个入口；

· 入口一：最新竞买/竞拍公告列表，可查看到最新竞买项目，点击目前状态的按钮，可进入到项目详情页面；

· 入口二：点击查看是有竞拍公告，进入到竞拍公告列表页，点击标题可进入到项目详情页面；（在列表页支持标题名称与状态的条件去查询个人需要的数据信息）

· 入口三：通过消息中心-我的消息-查看更多消息进入到消息列表，点击标题名称可进入到项目详情页面；（此入口需要项目发起方在发起竞买项目时添加了通知供应商才可接收到）
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· 通过入口找到相应的项目，进入到竞买项目详情页面，在该页面可查看到竞拍项目明细信息，也支持报名、进入报价大厅等操作；











1.1.3 [bookmark: _Toc126]竞买项目报名
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		· 进入到竞买详情页面时，点击我要竞拍即可进入到报名页面；（注意，此按钮仅在竞拍未结束时才会显示）
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		· 点击我要竞拍后，会进入到报名申请页面，进入页面时需要认真阅读竞拍条款，点击同意条款后才可进行报名；

· 同意条款后，会根据您是否符合此次竞拍物料资质给您不同的提示；
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		· 不符合物料资质时，无法进行报名，需要在用户中心→物料信息中维护相应的信息，等后台审核成功后才可以进行报名；
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		· 符合物料资质时允许报名申请，报名申请时可根据需求上传相应的附件，点击申请即报名完成；

· 申请成功后，页面会变为状态反馈页面，会有以下情况：

（1） 若报名失败，则可继续申请；

（2） 若报名成功，则可等待竞拍开始时间进入报价大厅；

· 报名成功后，会自动推送消息到信消息中心内，可在消息中心进入到项目详情页面，点击我要竞拍进入报价大厅入口页。
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		· 报名成功后，会自动推送消息到信消息中心内，可在消息中心进入到项目详情页面，点击我要竞拍进入报价大厅入口页。

· 也可在竞买列表找到竞买项目，进入到详情页面，点击我要竞拍进入报价大厅入口页。
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		· 进入到报价大厅后，可根据此次竞买项目的规则，查看到竞价时间、报价情况等信息，且不同阶段可进行不同操作；

· 试竞价阶段：此阶段可尝试报价、调整税率、调整警戒值操作，此阶段的报价数据与报价次数不会记录在正式竞价信息内（主要是给供应商熟悉系统的过程），在试竞价快结束的10秒前，会弹窗提示供应商确认此次报价税率，等到试竞价结束后就无法更改税率了；

· 竞价中阶段：此时可进行正常报价，输入想要提交的金额，点击“提交报价”按钮，完成报价，提交时需要注意以下几点：

（1） 提交报价的金额不可大于起拍价与当前最低价；

（2） 提交报价的金额区间不可低于最小调整额度；

（3） 提交报价的金额不可低于警戒值，警戒值可根据自己需求更改，用于辅助作用；

· 超时竞价阶段：可继续提交报价，等超时竞价阶段结束后，系统会根据最后报价情况给您不同的反馈；
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		· 若中标失败，系统会自动提示反馈“未中标”的信息；
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		· 若中标成功，会自动推送确认报价单，填写报价单后点击确认，成功应标；
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